荷城街道Y586良石线改线工程

（项目编号：440608-2021-04088）

竞争性磋商文件

采购人：佛山市高明区荷城街道市政服务中心

采购代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司

项目识别号：YCZB21LJ105

二〇二一年十二月

目　　录

第一章 采购邀请	3

第二章  磋商资料表	7

第三章 谈判须知	11

第四章  合同格式	25

第五章  用户需求书	94

第六章  资格、符合性评审和评审标准	100

第七章  响应文件格式	106

第一章 采购邀请

项目概况

- 荷城街道Y586良石线改线工程采购项目的潜在供应商应在广东政府采购智慧云平台（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、 佛山市公共资源交易中心网（http://ggzy.foshan.gov.cn/） 、佛山市高明区政府网（http://www.gaoming.gov.cn/）获取采购文件，并于2021 年12月27日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 采购计划编号：440608-2021-04088

- 项目编号：440608-2021-04088

- 项目名称：荷城街道Y586良石线改线工程

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：2238999元

- 采购需求：

- 合同包1(荷城街道Y586良石线改线工程）：

- 合同包预算金额：2238999元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算（元） | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 公路工程施工 | - 荷城街道Y586良石线改线工程 | - 1（项） | - 详见用户需求书 | - 2238999 | - 2009081 |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：自发出开工令起30个日历天。

- 二、申请人的资格要求

- 1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的单位提供营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书，如自然人投标提供身份证明。供应商若为分公司，须同时出具总公司的营业执照以及总公司的投标授权书）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或银行出具的资信证明）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人资格声明函）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标人资格声明函）；

6）法律、行政法规规定的其他条件（提供投标人资格声明函）。

7）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（提供投标人资格声明函）

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的投标（提供投标人资格声明函）。

9）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（信用信息以代理机构于投标截止当天现场查询结果为准。如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。）

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 合同包1(荷城街道Y586良石线改线工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 本项目非专门面向中小企业采购的项目。

- 本项目的特定资格要求：

- 合同包1(荷城街道Y586良石线改线工程）特定资格要求如下:

3.1 具有公路工程施工总承包三级（或以上）资质。

3.2 具有有效的《安全生产许可证》。

3.3  供应商应有良好信誉，未被广东省交通运输厅、佛山市交通运输局公布的最新年度的信用等级结果进行认定信用等级评为D级的企业；初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，且在最新一年度的全国综合评价结果中未被评为D级。【以采购代理机构于投标截止当天现场查询广东省交通运输厅、佛山市交通运输局公布的最新年度的信用等级结果为准】

3.4 供应商应成功申请进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且供应商名称、资质与该名录中的相应企业名称和资质一致。【磋商小组将于递交磋商文件截止当天按照交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”网站（http://glxy.mot.gov.cn/）中“全国公路工程施工资质企业名录”（以下简称“名录”）进行审核。对于未列入“名录” 或供应商名称和资质信息与“名录”查询结果不符的，将不能通过资格符合性审查。】

3.5 供应商对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于响应供应商本单位的公路工程专业二级（或以上）注册建造师资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。需提供供应商近半年（扣除发布磋商公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明原件或复印件并加盖单位公章；或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件并加盖单位公章为准。

3.6供应商对拟派安全员的资格要求：拟派安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。且为响应供应商在职人员。需提供供应商近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明原件或复印件并加盖单位公章；或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件并加盖单位公章为准。专职安全人员和项目负责人不得为同一人。

3.7本项目不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

- 时间：2021年12月15日至2021年12月22日，每天上午09:00至12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

- 地点：广东政府采购智慧云平台（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、 佛山市公共资源交易中心网（http://ggzy.foshan.gov.cn/） 、佛山市高明区政府网（http://www.gaoming.gov.cn/）

- 方式：在线获取。

- 售价：免费获取。

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2021 年12月27日 09点30分（北京时间）

- 地点：佛山市高明区荷城街道公共资源交易所指定开标室（地址：佛山市高明区荷城街道泰华路313号2楼，即西安实验小学旁）。

- 五、开启

- 时间：2021年12月27日09点30分（北京时间）

- 地点：佛山市高明区荷城街道公共资源交易所指定开标室（地址：佛山市高明区荷城街道泰华路313号2楼，即西安实验小学旁）

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 七、其他补充事宜

（一）、项目内容：

| 工程内容 | 完工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 荷城街道Y586良石线改线工程 | 自发出开工令起30个日历天 | 人民币2009081元 |

注:1. 详细招标要求详见采购文件中的“用户需求书”。

2. 本项目属于政府采购项目，落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、促进残疾人就业、脱贫攻坚等政府采购政策。

3. 监管部门：上级政府采购监督管理部门。

4. 为有效降低疫情传播风险，请进入投标现场的人员均须佩戴口罩，未佩戴口罩者一律不得进入。投标人未佩戴口罩的，采购人或采购代理机构将不予接收其投标文件。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：佛山市高明区荷城街道市政服务中心

地址：佛山市高明区荷城街道泰华路219号

联系方式：0757-88222332

2.采购代理机构信息

名称：佛山市粤创招标代理有限公司

地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜路4号中盛大厦1411室

联系方式：0757-86260016

3. 项目联系方式

项目联系人:仇小姐

联系电话：0757-86260027

附件：

1、委托代理协议

2、采购文件

发布人：佛山市粤创招标代理有限公司

发布时间：2021年12月15日

第二章  磋商资料表

说明：该资料表为《磋商须知》重要信息的前附表，是对《磋商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目属性 | 采购类型：工程类 资金来源：财政性资金 |
|  | 招标采购单位 | 1、招标人名称：佛山市高明区荷城街道市政服务中心 2、招标代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司 总公司地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛国际13A层1411室 三水办事处：佛山市三水区西南街道广海大道中56号三座4号楼311 顺德办事处：佛山市顺德区东乐路266号万邦广场2座1606室 高明办事处：佛山市高明区荷城街道沿江路489号3座2层 电话：0757-86260016/86260021/86260027 传真：0757-86260021。 电邮：FSSYCZB@126.com 网址：www.fsyczb.com |
|  | 公告发布媒体 | 1、公告网站：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、佛山市公共资源交易网（http://ggzy.foshan.gov.cn/）、 佛山市高明区政府网（http://www.gaoming.gov.cn/）、采购机构网址（http://www.fsyczb.com/）。 2、相关公告在上述媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
|  | 集中答疑会或 现场考察 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
|  | 磋商报价说明 | （1）报价要求：本项目最高限价为2009081元【其中①建筑安装工程费为1919750元，②招标代理费为16438，③工程保险费为7679元，④基本预备费为65214元。】【包括招标代理费为16438，基本预备费为65214元，安全生产费为27413.00元，为固定金额，不列入磋商竞争范围，并计入合同签约价中】。 （2）本项目采用固定综合单价包干形式承包，响应供应商的投标报价不得超过本项目最高限价。 （3）承包方式：本项目以固定综合单价方式承包【按照综合单价，工程量按实结算】，包工包料、包材料运输、装卸、包工程质量、工期、安全、包工程保险、包检测，包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。 （4）工程质量要求：符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准。 （5）安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，须达到合格或以上标准。 |
|  | 磋商保证金 | 1.磋商保证金金额：人民币38000.00元。 2.磋商保证金缴纳时间：自磋商公告发出之日起，至提交响应文件截止时间止（以磋商保证金到账时间为准）。保证金提交的相关凭证应随响应文件一起递交。 3.磋商保证金方式：以银行转账、电汇、支票、汇票、本票或见索即付的保函方式等非现金方式提交；以银行转账、电汇方式提交的，以磋商保证金到账时间为准；以支票、汇票、本票或见索即付的保函方式等非现金方式提交的，开标现场由采购人签收。 4.磋商保证金账户： △ 账号：佛山市高明区荷城街道公共资源交易所 账号：80020000016597317 开户银行：佛山农商行西安支行 △ 账号：佛山市高明区荷城街道公共资源交易所 账号：44001667437053002033 开户银行：建行佛山城中支行 △ 账号：佛山市高明区荷城街道公共资源交易所 账号：44453101040017574 开户银行：农业银行佛山高明支行 △ 账号：佛山市高明区荷城街道公共资源交易所 账号：393060100100174664 开户银行：兴业银行佛山高明支行 （温馨提示：周末及节假日银行一般不办理对公业务，请提前办理） 5.地址：佛山市高明区荷城街道泰华路313号2楼财务室，电话：0757-88825880。 6.磋商保证金退还时，响应供应商必须开具加盖本单位印章的收款收据和《佛山市高明区荷城街道公共资源交易所投标保证金退回申请表》（详见以下附表），磋商保证金只能以银行转账方式退到响应供应商提交保证金时的银行账号。 7.成交人的磋商保证金于采购人与成交人签订合同且收到磋商保证金退回申请表后五个工作日内退回，其余响应供应商的磋商保证金在办理退款手续后五个工作日内退回（不计利息）。 8.符合退付条件的磋商保证金，将在法定时间内全额无息退还响应供应商。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为投标截止时间起满 90 天，成交人磋商有效期延至合同验收之日。 |
|  | 出席磋商人员 | 响应供应商可由法定代表人或授权委托人出席磋商会议，供应商代表须携带相关身份证明。 |
|  | 响应文件的递交 | 1、响应文件组成(不少于 2 个密封包)： （1）报价信封： 1 份（内含电子文件 1 份）； （2）响应文件：正本 1 份、副本 3 份； 1.1 电子文件要求光盘或 U 盘介质，不留密码，无病毒。除响应文件中提供的图片及相关扫描文件外，其他内容保留WORD等可编辑文档格式文件。供应商提交的纸质响应文件应与电子文档内容完全一致。如发现两者的实质内容不一致，将按不利于供应商的原则予以处置。因此产生的一切责任均由供应商承担。 1.2 响应文件及电子文件在评审结束后均不予退还。 2、资料原件：本项目无须递交原件资料。 3、样品：本项目无须递交样品。 4、演示或述标：本项目无演示述标要求。 |
|  | 响应文件的签署及盖章 | 1、响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，响应文件格式要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字； 2、响应文件选用下列其中一种方式盖章： √每一页加盖供应商公章 √投标格式落款处和骑缝加盖供应商公章 3、响应文件内容请保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性磋商小组有权不予认可。 |
|  | 磋商小组 | 磋商小组由3名单数组成，由招标人的代表和从专家库随机抽取的专家组成，其中招标人代表1人，评审专家2人。 |
|  | 评标方法 | 评标方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
|  | 定标原则 | 1、成交资格： 1 名 2、候选人推荐：根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐三名成交候选人。 |
|  | 合同签订时间 | 合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起二十日内 |
|  | 履约保证金 | 可以采用以下一种方式提交：银行转账或银行保函、工程保证保险保单、专业工程担保公司保函。履约担保的金额为中标价的10%（以元为单位取整）；成交人在收到成交通知书后，必须在签订合同前出具保函。 1）保函的形式为见索即付保函，所需的费用由成交人承担。 2）出具银行保函的银行级别要求：国有商业银行或股份制商业银行的支行或以上级别银行。 3）出具保函的专业担保公司要求：必须在佛山市金融局备案，并取得佛山市信用担保行业协会颁发的工程担保业务资格证。 ［注：若成交人没有出现违约情况，采购人将在工程接收证书颁发后28天内退还履约保证金（履约保证金始终不计息）。］ |
|  | 招标代理服务费 | - 成交人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）本项目成交人向招标代理机构缴纳招标代理服务费：RMB16438元（人民币壹万陆仟肆佰叁拾捌元整）。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 缴纳方式：一次性以电汇或银行转账等形式支付。 b. 招标代理服务费付至： 收款人名称：佛山市粤创招标代理有限公司高明分公司 开户银行：交通银行股份有限公司佛山分行高明支行 账 号：446263633013000155979 - 响应供应商应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为响应文件的一部分。 - 成交人须向招标代理机构缴纳招标代理服务费后，现场领取成交通知书及发票时凭领取人的身份证复印件并加盖单位公章。如需采用邮寄方式领取，请成交人回复邮件时加以说明并附上邮寄联系方式。 - 参与政府采购的中小微企业可凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 |

第三章 谈判须知

- 一、说 明

- 适用范围

  - 本磋商文件适用于本采购邀请中所述项目的政府采购。

  - 适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 投标费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 公平竞争

  - 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应供应商的竞争行为，不得损害招标人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现响应供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 重大违法记录

  - 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》，较大数额罚款是指是指对公民处以 5000 元以上罚款，对法人或者其他组织处以 10 万元以上罚款。

  - 各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的，在全国范围内生效。

  - 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，供应商若为名单上的失信被执行人，限制其从事政府采购业务。

- 同义词语

  - 以下词语按相同定义进行理解：

（1）“磋商文件”、“招标文件”与“采购文件”；

（2）“响应文件”与“投标文件”；

（3）“招标人”、“采购方”、“采购单位”与“甲方”；

（4）“投标人”与“响应供应商”；

（5）“成交人”、“成交供应商”、“中标人”与“乙方”；

（6）“磋商小组”“评审小组”与“评审委员会”。

（7）“无效投标”、“无效响应”与“投标无效”。

- 二、磋商文件

- 磋商文件的编制与构成

  - 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件以中文文字编写。

磋商文件共七章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 采购邀请

第二章 磋商资料表

第三章 磋商须知

第四章 合同通用条款

第五章 用户需求书

第六章 资格、符合性评审和评审标准

第七章 响应文件格式

  - 对磋商文件中带“★”标注号项为不可负偏离的实质性条款，在投标响应中须完全实质性响应满足或优于该条款，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

  - 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的要求为准。

  - 未有注明具体相关服务，均以行业通用标准为准。

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

  - 本磋商文件的解释权归“佛山市粤创招标代理有限公司”所有。

- 磋商文件的澄清及修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，招标采购单位应当顺延提交首次响应文件截止时间。必要时，招标采购单位将召开答疑会或现场考察，并将会议内容以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商，答复中不包括问题的来源。

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知招标采购单位。招标代理机构将组织招标人对响应供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

  - 响应供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

  - 除磋商资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在磋商资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至招标代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

    - 已购买磋商文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。

  - 招标采购单位在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布上述情形的公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

  - 磋商文件的澄清或修改内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。潜在响应供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

- 三、响应文件的编制

- 磋商的语言

  - 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 响应文件的构成

  - 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。

  - 磋商文件第七章《响应文件格式》是为了方便评审的前提下设定的，仅作参考，供应商可按自身实际情况增加、删改相应的投标格式，且应对未列出格式的内容加以补充完善。但如果因为供应商投标格式删改后造成资格符合性审查资料的缺漏，或没有提供磋商文件中实质性要求的全部资料及数据，有可能被认定为无效响应。

  - 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

- 响应文件的编写

  - 响应供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的磋商函、报价表以及磋商文件中规定的其它所有内容。

  - 响应供应商对磋商文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

- 磋商报价

  - 响应供应商应按照采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按报价表的要求报出价格。报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。

  - 除磋商资料表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

  - 除磋商资料表另有规定外，本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

- 投标货币

  - 响应供应商所提供的服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非采购邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果采购邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合本须知“合格的响应供应商”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的响应供应商”的特殊条款要求；

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商；

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

- 证明响应供应商合格和资格的文件

  - 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。

  - 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。

- 证明货物或服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

  - 响应供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

  - 证明货物或服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

    - 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

    - 对照磋商文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对磋商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商须提供所投服务的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意磋商文件的采购内容、要求和标准，响应供应商在磋商中要实质上满足或优于磋商文件的要求。

- 磋商保证金

  - 响应供应商应按磋商资料表中规定的金额、期限缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 成交供应商的磋商保证金，将转为履约保证金或在成交供应商与招标人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与招标人签订合同的；

    - 供应商与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

    - 磋商文件规定的其他情形。

- 响应文件的式样和签署

  - 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和磋商资料表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 响应文件的签署

    - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字。响应文件应每一页加盖供应商公章或响应文件格式落款处和骑缝加盖供应商公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 四、响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 报价信封：响应供应商应将报价表、磋商保证金缴付凭证、电子文件和退回磋商保证金格式函一起密封提交，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“报价信封”的字样。

  - 响应文件正本与副本可以单独密封包装，也包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理且在信封上标明“正本”“副本”字样。

  - 信封或外包装上清楚写明响应供应商名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

  - 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

- 响应文件递交截止期

  - 响应供应商应在文件中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至指定的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者磋商小组应当拒绝。

- 响应文件的修改和撤回

  - 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

- 五、竞争性磋商流程

- 磋商的约定

  - 招标代理机构在采购邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。

  - 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

  - 磋商过程中，供应商的授权代表应听从组织方的安排轮侯出席磋商，按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，其现场所确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为响应文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

  - 供应商代表应携带本人身份证明出席参与磋商（如中华人民共和国第二代居民身份证原件）。

  - 提交最后报价的供应商应不少于三家，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和财库〔2015〕124 号文规定的情形除外。

- 磋商小组

  - 磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按政府采购规定由招标人代表和相关专业的专家组成，招标人代表人数、专家人数构成将按照磋商资料表中确定。磋商小组成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

  - 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参与进口产品论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 磋商过程

  - 资格、符合性评审：详见磋商文件第六章的《资格性、符合性评审表》，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应。资格、符合性审查由磋商小组以记名方式独立表决，并以少数服从多数的原则确定审查结果。对有过半数磋商小组成员审定为“不通过”或“无效”者将不进入下一程序。

  - 澄清：

    - 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

    - 如果供应商未能在规定的时间内澄清说明的，磋商小组将可能以不利于供应商的倾向考虑和作出决定。

  - 开展磋商：

    - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

    - 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 最后报价及报价有效性评审：

    - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；

    - 如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

    - 原则上下一轮报价不得高于前一轮报价，否则视为报价无效，磋商小组将作无效响应处理。但磋商小组对磋商文件作出可能影响报价的实质性变动情形除外。

    - 提交首次响应文件截止后，在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

    - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

    - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效处理。

    - 报价修正误差的原则如下：

      - 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

      - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

    - 磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，磋商小组将作无效响应处理。

  - 详细评审

    - 磋商小组将按照磋商资料表中确定的评标方法和本磋商文件第六章中的评审标准进行评标。由磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

    - 除磋商资料表另有约定或属于法律法规规定的情形外，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

    - 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

  - 出现下列情形之一的，招标采购单位终止竞争性磋商采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

  - 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报招标人确认，招标人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

- 确定成交结果

  - 成交供应商确定后，招标代理机构将在刊登本项目采购邀请的媒介上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，招标代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 成交结果公告后，招标代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向招标人发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和招标人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

  - 确定成交供应商后，有供应商对采购过程、成交结果依法提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，招标人应当依法确定下一顺序的成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 质疑与回复

  - 响应供应商有质疑时，应当以书面形式（加盖响应供应商公章）在质疑有效期限内向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。响应供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证“的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 招标采购单位在收到响应供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑响应供应商对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉受理机构及联系方式详见广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）“办事指南”栏目中佛山市的“受理投诉联系信息”。

- 六、授予合同

- 合同的订立

  - 除非磋商资料表另有规定， 招标人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，招标人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

  - 签订政府采购合同后七个工作日内，招标人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 招标代理服务费

  - 成交供应商应按照磋商文件磋商资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将不予退还其磋商保证金。

  - 如适用服务费按差额定率累进法计算的，计算过程如下。

| 费率 成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

例如：成交金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（850-500）万元×0.55%=1.925万元

合计收费=1+2.8+1.925=5.725（万元）

  - 经依法取消成交资格的，招标代理服务费不予退还。

- 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

佛山市粤创招标代理有限公司/（采购人单位名称）：

我单位已登记并准备参与（项目名称）项目（项目采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

采购：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第 页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。

第四章  合同格式

# 佛山市高明区荷城街道市政服务中心

# 公路工程施工承包合同书

合同编号：

发包单位（甲方）：佛山市高明区荷城街道市政服务中心

承包单位（乙方）：

项目名称：荷城街道Y586良石线改线工程

项目地点：佛山市高明区荷城街道

签订日期：    年    月    日

第一节	通用合同条款

注：通用合同条款采用《公路工程标准施工招标文件》中的通用合同条款。

第二节 专用合同条款

项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：佛山市高明区荷城街道市政服务中心 地 址：佛山市高明区荷城街道泰华路219号 邮政编码：528500 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人：发包人另行通知 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期（质保期）：自实际交工日期起计算24个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人的有关决定，都必须抄送发包人或发包人代表。发包人和承包人双方对工程施工的有关协议或决定，必须抄报监理人或总监理工程师代表，以利于系统管理。在任何情况下(包括合同另有规定的情况),凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变重大施工技术方案等及一切与费用有关的监理人的指令，均需先与发包人协商，发包人书面认可后方能生效。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否。 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 11.5 | 逾期完工违约金：15000元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期完工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前完工的奖金： / 元/天 |
| 11 | 11.6 | 提前完工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 12 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第 16.1 款约定的原则处理 ☑合同期内不调价 |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款比例： / |
| 14 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：/ |
| 15 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份 |
| 16 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：无 |
| 17 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：无 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金限额：审定结算价的 3 %。 |
| 19 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份 |
| 20 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份 |
| 21 | 18.2（1） | 竣工资料的份数：6份 |
| 22 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/ |
| 23 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/ |
| 24 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算24个月 |
| 25 | 20.1 | 承包人须为本项目购买建筑工程一切险。 |
| 26 | 20.4 | 承包人须为本项目购买第三者责任险，最低投保金额：第三者责任险的投保金的赔偿限额不得低于100万元，但事故次数不限（不计免赔额）。 |
| 27 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 诉讼地点要求：工程所在地人民法院 |

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，采购人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1、一般约定

1.1 词语定义

1.1.4 日期

1.1.4.2 开工日期：具体开工日期以监理工程师下发的开工令为准。

1.1.6 其他

第 1.1.6.3 项

交工补充：

交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。

  - 图纸和承包人文件

    - 图纸的提供

本项第一句话修改为：

发出成交通知书后 7 天内，监理人或发包人应向承包人免费提供由发包人或其委托的设

计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。

    - 承包人提供的文件第 1.6.2 项补充：

承包人提供的文件，审批的程序和权限应符合国家和佛山市交通主管部门的规定。当监理人认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸 2 份，供监理人批准和备查。监理人对承包人提供的文件做出的批准，不应解除承包人对合同所负的责任。

    - 图纸的修改

在第 1.6.3 款原文后增加一个段落：

没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按 22.1 款承包人违约处理。

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。

    - 图纸的错误第 1.6.4 项补充：

承包人在工程实施前，应对设计文件中的工程量和现场地形、地物进行认真复核和测量， 并及时上报所发现的问题，不得擅自施工，否则因此造成的一切损失或费用增加均由承包人负责。

承包人应能发现的合同文件的明显差错，但其未能发现或发现后未能及时书面通知监理人而造成的任何损失，承包人应承担相应责任。

承包人应对设计图纸中有关工程材料和设备的设计情况进行复核，若发现在施工图纸中有违规指定产品的情况，应及时通知监理人报发包人。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款最后一段修改如下：

如果由于发包人未能按照本款规定办妥永久占地征用手续，影响承包人工程的施工，承包人须及时调整工程施工组织安排并报监理人批准，合理组织和安排工程施工。

但如果由于承包人未能按照本款规定提交占地计划，因而影响发包人办理永久工程占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则由承包人自行负责。

第 2.8 款细化为：

1、发包人不提供进出施工现场的交通通道，不提供水、电、通讯的接入点，由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。施工场地内的用水、用电管线及通讯设施由承包人根据施工需要自行解决，且按国家安装规范安装经正式检验的独立施工用水表、电表，施工用水、用电费及通讯费等由承包方承担并支付。

2、施工过程中的淤泥、弃方、建筑垃圾等抛弃地点（倾倒区）由承包人自行解决（设计文件建议地点仅作参考），并负责办理相关许可手续，承担因申请和使用倾倒区的一切费用（含环境监测、渔业资源补偿等），相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。如承包人不按要求倾倒淤泥、弃方 、建筑垃圾等引起的一切责任（包括罚款、赔偿等）均由承包人负责。

3.监理人

监理人的职责和权力

3.1.1 项补充：

监理人的有关决定，都必须抄送发包人或发包人代表。发包人和承包人双方对工程施工的有关协议或决定，必须抄报监理人或总监理工程师代表，以利于系统管理。在任何情况下(包括合同另有规定的情况),凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变重大施工技术方案等及一切与费用有关的监理人的指令，均需先与发包人协商，发包人书面认可后方能生效。

第 3.1.2 项补充：

除本合同规定必须经发包人另行批准的事项外，如果监理人已经行使了上述职权，都应认为已从发包人处取得了必要的批准。但如果监理人的某些决定不妥或有错误，不妨碍政府监督部门或发包人事后进行撤销或变更。

增加第 3.6 款和第 3.7 款：

  - 发包人、监理人、试验人、承包人、风险管理单位的关系

在整个建设过程中，发包人与监理人、试验人、第三方监测、风险管理单位之间是委托与被委托的关系；监理人与承包人是监理与被监理的关系；承包人在项目实施过程中，必须接受发包人的统一管理，同时应按合同规定接受监理人和试验人的监督和管理。任何与施工承包合同有关的施工活动，都必须同时经发包人和监理人审查认定，认为符合合同规定，发包人才予以拨付工程款。承包人应积极配合监理人、试验人、第三方监测、风险管理单位、科研单位以及各咨询单位开展工作。

3.6.2 本合同工程实行承包人自检、社会监理（含试验检测中心）、发包人和政府监督的三级管理体制。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成的一切经济和工期损失，由承包人承担，并且按合同规定承担罚款；监理人根据监理合同规定负监理不周的责任。监理人对某一分部或分项工程的认可不影响政府机构或发包人在事后的否定。

  - 发包人代表（或称发包人驻地代表）

发包人代表被授权代表发包人履行发包人的职责和宏观控制。发包人代表应深入工地， 了解掌握工程施工的全过程和工程质量情况。

发包人代表应检查承包人的施工质量、进度、安全、文明施工等情况，督促承包人完成工程计划。如工程计划不能完成，发包人代表有权要求承包人说明原因和采取补救措施，承包人必须接受。

承包人报给发包人的报表、报告未经发包人代表签认，发包人可以视其为无效。但发包人代表签认的也不代表已获发包人最终核准确认，具体审批流程按发包人及其上级主管单位相关管理制度执行。

发包人代表应支持监理人做好监理工作，参与计量支付的审核工作。

发包人代表应协助承包人做好地方协调工作，配合征地部门处理好征地拆迁问题。

合同中规定的发包人代表(或称发包人驻地代表)的职责和权限，发包人可根据实际情况收回或授权监理人代理。

4、承包人

  - 承包人的一般义务

    - 遵守法律

第 4.1.1 项细化为：

承包人在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应该：

- 遵守国家或所在省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定；

- 遵守有关部门（如铁路、交通、航道、水利、电力、通讯、公用事业、环保等）的规章、细则等，不因本合同工程的实施或缺陷的修复而使有关单位的财产或职权受到影响。发包人不承担由于承包人违反任何上述规定的各种罚款和责任；但发包人应协助承包人

在承包人开始施工前办妥施工所需的各种证件、批件和有关申请报批手续，并取得必须的许可，使承包人免于承担由于未履行上述义务的各种罚款和责任。

    - 依法纳税本项细化为:

承包人应按有关法律规定纳税，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人自行缴纳并摊入各工程细目的单价或总额价中，发包人不单独支付。承包人凭发票及发包人要求的相关材料可获得工程进度款的支付。

注：对于外来企业（即注册地为佛山市以外的企业）必须执行以下要求：

1、必须按照税法规定在建设工程劳务发生地（高明区）预缴税款；

2、必须在签定合同次月10日前到高明区税务机关办理外出经营报备等涉税事项，办理后须将有关凭证交回发包人备案；

3、在收取工程款前，如向发包人提供的发票是非高明区税务机关开具的发票的，必须向发包人提供其在高明区税务局取得的《增值税预缴税款表》。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责第 4.1.4 项细化为：

（1）承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。

（2）凡是合同段内与已建铁路、公路、市政道路、航运、水利、通讯缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰公路（市政道路）、铁路、水利、航运正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入合同价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响公路、铁路、水利、通讯缆线、供水、输油、输气管道等正常安全运营、居民的正常生活而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。

（3）承包人应按交警、公路、铁路、路政和道路、水利、航道、海事等管理部门的规定办理有关使用手续，手续应符合相关规定，并按规定交纳有关费用，费用由承包人承担。承包人应执行保证航行安全的各项安全防护措施，并保证施工安全，严格防止污染水域，严格执行各项环保措施。

（4）承包人应充分考虑到施工过程采取交通保护措施以及环保措施所需的费用，并计入工程量清单各支付细目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

（5）工程施工过程中由于承包人施工不当，对道路桥涵、沿线设施、建筑物、绿化造成的破坏、污染等，承包人应根据情况予以拆除、恢复、保持清洁，由此产生的一切费用均应含入工程量清单各支付细目的单价中，发包人不另行支付。

（6）承包人应充分考虑雨季施工时所需增加的投入，应做好施工现场的排水工作，由此产生的一切费用均包含于合同价中，发包人将不再另行支付。

（7）承包人在施工前，应事先探明埋设管线，探明管线区域须采用人工施工方式挖掘， 保证不对管线设施造成破坏。如造成破坏，承包人除自费予以恢复外，应承担由此产生的损失。

    - 避免施工对公众与他人的利益造成损害将本款细化为：

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业（尤其是爆破作业、钻孔桩施工、路基路面碾压等存在震动的施工作业以及需要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业），有责任采取足够的预防措施，以保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外），如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人在组织施工时应充分考虑这一因素。

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响当地道路的使用或其他交通设施的使用，如果发生上述情况（如交通阻塞等），并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

承包人应按交警、公路、铁路、路政和道路、航道、海事等管理部门的规定办理有关使用手续，手续应符合相关规定，并按规定交纳有关费用，费用由承包人承担。

    - 为他人提供方便

第 4.1.8 项修改为：

承包人应免费提供给与发包人签订有承包合同的其他承包人、检测和试验单位等使用承包人负责维护的临时道路、桥梁等，并为上述人员提供方便。承包人在施工期限内，必须密切配合在本合同段内其他承包人进行的其他项目的施工。如发生冲突，承包人应无条件接受发包人的协调及安排。

4.1.10 其他义务

第 4.1.10（1）目补充：

临时用地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕等相关费用。临时用地中如有地面附着物（包括但不限于电力、电信、房屋、坟墓等），其拆迁补偿费用计入工程量清单各有关项目单价内，不另支付。

临时占地征地程序和要求应按佛山市相关管理规定要求执行，临时占地最长使用期限不长于施工工期。超出“临时占地计划表”的临时用地由承包人自行办理并自付费用。承包人的临时占地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地； 在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。承包人应对永久占地与临时占地考虑周全，占地既能满足工程实际施工需要，又要严格执行《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》及相关管理规定；即使承包人提交的永久占地或临时占地计划已通过监理人或发包人审核，但承包人应充分考虑因永久占地或临时占地安排不能满足实际实施的工程进度需要而造成工期延长和费用增加，其工期延长引起的索赔及费用增加均已经含入合同价中。

将本款第(2)项细化为：

- 除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。承包人应按发包人要求将砂、石料等地材的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

(6)承包人应履行的其他义务：

- 建立工程档案管理制度（包括质量档案、文秘档案、安全保护、环保、卫生防疫、廉政建设等档案），加强文明施工、环境保护措施。

- 承包人在工程的施工过程中，应当遵守发包人制定的各项工程管理制度，并接受发包人的管理，包括因违反相关的管理规定而应受到的处罚。

3）承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果承包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在结算款中扣除。本项目的有关工人工资支付与工程款支付分账管理，发包人和承包人须严格按照《关于印发佛山市建设领域工人工资支付保证金差异化缴存管理办法的通知》（佛人社[2019]52号）、《关于加强建筑工人劳务实名制和工资分账制管理工作的通知》（三建发[2018] 357号）、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号）设立工人工资保证金专户和工人工资专户，实施工人劳务实名制和工资分账制管理制度（如有新的政策文件，按新文件执行）。

a. 承包人必须严格执行《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社〔2019〕192号）和《佛山市建设领域工人工资支付保证金差异化缴存管理办法》（佛人社〔2019〕52号）有关规定，在签订设计施工总承包合同后工程项目开工前在工程所在地缴存工人工资保证金。工资保证金可采取工人工资支付保证保险、银行保函、现金存缴的方式缴纳。按合同造价的3％的比例一次性缴存，单个项目缴存金额上限为500万元（差异化缴存情况详见（佛人社〔2019〕52号））。开工前，发包人将按相关文件规定协助和监督中标单位按程序缴存工资保证金。工资保证金的返还办法依照文件有关规定执行。

b. 承包人必须严格执行《佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度》（佛人社〔2019〕43号）有关规定，在当地商业银行设立“工资专户”专用于支付工人工资。“工资专户”除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。发包人在支付建设项目款项（或工程进度款）时，根据工程建设监理等单位核定的工程量，将建设项目款项（或工程进度款）的20%作为工人工资，拨付到施工总承包单位设立的“工资专户”。本制度由行政主管部门负责解释。

4）承包人还应承担以下义务：

- 承包人需遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的法律法规，做好自然及生态环境、水资源环境保护；大气环境、噪音及粉尘的防治；固体废弃物处理；保护文物设施；重要设施的保护，驻地环境保护和水土保持措施到位。

- 承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水，以保护职员和工人的健康。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。 承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人应至少设一名专职的、具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制和报告。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。一旦暴发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入磋商报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

- 施工工艺要求承包人应采取一切必要的措施，严格执行施工过程中发包人下发的施工技术指导意见和技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。施工指导意见对部分工程质量要求比交通运输部磋商文件范本及项目专用本中技术规范标准要高。在工程竣工质量要求较磋商文件技术规范未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补偿，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中（除工程项目发生工程变更外）。

- 承包人应自费办理跨越铁路、河道、管线等设施的施工许可等各种手续，遵守相关部门的规定，并与相关部门沟通联系，解决制约工程开展的问题，承担相应的费用。发包人单位予以必要协调。承包人应严格遵守航道、港监、水利、海事等有关部门的规定，切实执行保证航行安全的各项安全防护措施，并保证施工安全，严格防止污染水域，严格执行各项环保措施。

5）承包人应做好项目审计、稽查和检查等的配合：

- 与本项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合工作，对审计和稽查的有关意见，承包人应及时整改。

- 有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展工作。

- 本项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好编制工作，并提供所需数量的相应资料。

- 承包人应按照发包人、监理人的有关要求，建立相应的计量、支付、变更台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成。

- 发包人有权根据实际需要，对现场的计量工作进行核实，当发包人要求对工程的任何一部分的计量工作核实时，监理人和承包人应免费提供所需的一切详细资料，并分别派出合格代表前往协助核实工作。

- 承包人应按照佛山市交通运输局、佛山市档案局联合发布的《关于印发<佛山市公路建设项目档案工作指南>的通知》（2015 版）（佛交[2015]432 号）等相关规定进行本项目文件资料的收集、整理和归档，由此产生的一切费用，均包含于合同价中，发包人不另行支付。

- 承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

- 在本项目竣工验收后的有效使用期内，承包人应继续承担因施工原因而引起的质量责任。

- 承包人应自行与有关部门协商解决施工用电、用水、通讯问题，并应根据本合同工程的施工需要修建临时设施。

- 承包人应在施工前，对施工周围建筑物进行安全调查，以防止因施工原因造成施工范围附近建筑物的破坏。该项目费用已含入工程量清单“安全生产费”子目中，发包人不另行支付。由于承包人安全调查不力，进行施工，造成施工范围附近建筑物的破坏，由此产生的一切费用，由承包人承担。发包人将有权扣留承包人进度款或履约担保，作为赔偿。

- 本项目工程实施必须落实质量监督部门提出的工艺要求或技术措施，由此造成的工期延长或增加费用均不再另行计量支付。

- 在工程施工期间，承包人必须遵守相关的质量监督工作管理规定。

- 承包人须按照《关于设置佛山市交通建设工程公示牌的通知》（佛交监[2008]24 号）的要求设置建设工程公示牌，其费用摊入工程量清单各子目中，发包人不另行支付。

- 工程最终结算需以有管理权限的部门审定或备案后本工程结算金额为准。若有管理权限的部门对先期结算有争议时候，承包人必须服从有管理权限的部门审定的结果。

- 发包人委派第三方监控单位对施工进行监控，承包人有义务配合监控单位进行测量、数据采集等相关工作，相关配合工作费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。

17）其他注意事情：

a.对因工程建设造成破坏的道路等设施按原貌进行恢复或重建。

b.清除工程施工临时道路及各种工程施工后的建筑垃圾。

- 承包人应充分考虑施工时可能遇到的各种因素下所产生的额外投入，承包人均应予以充分考虑，所需的费用均含入承包人合同价相关细目中，发包人将不再另行计量与支付。

- 承包人为实施本工程所需的检测及其相关费用均应包含在承包人的合同价中，发包人将不另行支付。

17）本项目施工时承包人应注意地下管线的走向，保证不挖坏地下管线和有关构筑物， 且及时向发包人和监理人反映。如承包人违规施工，擅自破坏地下管线和构筑物的，承担赔偿及恢复的责任。

18）本工程如出现缺方则由承包人自行解决土资源问题，费用已包含在合同总价中。

- 本工程要求施工现场以现有状况为准，供应商应亲自前往施工现场视察了解。施工产生、生活场地设施、施工道路、施工用水用电的费用等均由承包人自行解决。因现场标高与图纸测量标高有差异导致工程量有偏差而发生的相关费用已包含在合同总价中， 承包人在施工过程中应特别注意施工现场已埋设的光纤、管道、管线的保护，费用承包人自理。承包人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到发包人指定的地点，并负责将其外运。承包人运输土方须保持路面清洁，安排专人进行打扫，运输道路的修筑、维护均由承包人承担。在施工过程中，承包人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，在施工过程中因洒漏。扬尘等原因造成不良影响而收到警告通知的，发包人将对承包人发出书面整改通知。因征地原因导致工期延后的，不补偿给承包人。

- 施工范围内清淤、清表、树木迁移（如有，迁移到发包人指定位置，养护时间为 6 个月）、临时道路由承包人负责，产生的相关费用已包含在合同总价中。现状绿化发包人要求迁移到指定位置的，需要免费迁移并保证成活率。

- 本工程相关施工报建、报监手续由承包人负责，费用已包含在合同总价中。

- 本工程内容、要求及有关说明：

①工地道路硬化和车辆冲洗工地要确保场内干净整洁，道路要硬化，出场口要设立洗车槽，车辆冲洗设备和沉淀池，车辆要净车出场。工地道路硬化使用的材质不作硬性规定，只需保证道路不扬尘，不带泥，方便冲洗即可。临时开设的工程出入口，需采用铺石子或钢板等硬化措施。不具备设置洗车设施的管线工程、城市道路、市政工程、零星工程等，承包人应当采用移动式冲洗设备冲洗车辆，并合理引流污水，不得流入城市道路。工地内裸露土体必须进行覆盖，防止扬尘，工地内设置降尘装置。

②物料运输管理土渣运输、消纳、调配实行核准制度。渣土运输需取得“建筑渣土处理许可”，并交有符合准入资质的运输企业营运。工地出入口应安装视频监控并接入数字城管。渣土运输车辆应安装 GPS 监控，车身统一标识、编号，车厢及覆盖装置完好，无破损、扭曲变形和孔洞，“建筑渣土运输许可证”应粘贴于车辆前挡风玻璃内侧右下角。物料运输车辆应装载适度、净车出场，严禁轮胎带泥上路，实行密闭化运输，无洒漏和泄漏，渣土运输过程中造成道路污染，必须及时清理。渣土运输应根据环保要求采用环保运输车，环保运输车的费用及弃土消纳费已包含相应子目的综合单价中，结算时不作补偿。

③确保落实施工现场全围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化“六个 100%”防尘措施。在施工期间，要求严格按照《广东人民政府办公厅关于印发广东省大气污染防治强化措施及分工方案的通知》（粤办函(2017）号）规定执行，所涉及费用已包含在合同总价中，不作增减。若被监督部门处罚，应及时响应、回复、整改，如中标单位整改未达到监督部门要求或未进行整改的，建设单位有权委托第三方进行整改，产生的费用在施工工程款里扣除。

23）承包人在开工前应针对该工程的施工环境、工期要求编制施工组织设计、施工方案，合同总价已包含该部分的措施费用。在开工前3天内，承包人应将施工方案交发包人批准实施，若发包人认为该施工方案需修改或调整，由此增加的费用由承包人负责。承包人提交施工组织设计中须包括承包人的进场机械及材料的方案及时间，且须符合本工程招标文件及合同的相关规定，必须取得发包人审批同意。相关进场机械及材料数量或时间审批不通过的，发包人有权处以承包人5000元违约金；经修改后仍不通过的，发包人有权处以10000元违约金，情节严重的发包人有权解除合同，相关责任、费用全部由承包人承担。

  - 履约担保本款修改为：

可以采用以下一种方式提交：银行转账或银行保函、工程保证保险保单、专业工程担保公司保函。履约担保的金额为中标价的10%（以元为单位取整）；承包人在收到成交通知书后，必须在签订合同前出具保函。

1）保函的形式为见索即付保函，所需的费用由承包人承担。

2）出具银行保函的银行级别要求：国有商业银行或股份制商业银行的支行或以上级别银行。

3）出具保函的专业担保公司要求：必须在佛山市金融局备案，并取得佛山市信用担保行业协会颁发的工程担保业务资格证。

［注：若承包人没有出现违约情况，发包人将在工程接收证书颁发后28天内退还履约保证金（履约保证金始终不计息）。］

  - 分包

本款修改为：

本工程不允许分包。

4.6 承包人人员的管理第 4.6.1 项补充：

（1）承包人应在开工后 7 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

（2）承包人应按磋商文件要求派驻其他相关人员，所派驻人员必须通过发包人的审查，并安排审查通过的人员进驻现场，经审查不通过的人员应按照发包人的要求及时更换，直至合格为止。

（3）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止合同，并有权在合同款中扣除承包人3万元人民币违约金。在发包人同意的前提下，承包人在施工进场时如因特殊原因确需对技术负责人进行调整，所代替的人选在资格、资历、能力等方面均不得低于原来的人选，同时须向发包人提交违约金。

（4）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开2天以内的应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责；若离开2天以上的应事先申报监理人获发包人同意，委派代表代行其职责。

（5）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止合同，并有权在合同款中扣除承包人3万元人民币违约金。

（6）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：视为承包人违约，发包人将有权按每人每天3000元的标准在合同款中扣除承包人违约金，直至缺员进场为止。

（7）合同对承包人的各类人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则发包人不签发开工令；承包人主要施工管理人员离开工地应向监理工程师请假经过批准后才能离开，擅自离开工地，发包人将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

对于不胜任工作的承包人人员，当监理工程师要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得再在本合同工程供职。

承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理工程师随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，有权扣除承包人¥100元/人·次的违约金。

上述扣款内容定期由发包人考核确认，并在承包人各期进度款申请支付时扣除。

备注：（1）拟派本项目现场施工管理人员须为承包人的在职员工，且在合同签订之时按要求向发包人提供相关证件和提供本单位近半年内缴纳社保资金的有效社保证明，并作为合同组成的一部分；当合同生效后，所列人员为合同实施期间人员到位核实的依据之一，如未经得发包人同意擅自离开施工现场的，发包人将按合同相关条款要求承包人更换不称职人员并承担相关违约责任。

（8）项目技术负责人（项目总工）（如有）、其他主要技术人员接到监理人要求人员进场的通知5天后仍未安排相关人员进场，从第5天算起，每延误一天进场，发包人有权扣除承包人违约金人民币8000元/人日。

将第 4.6.3 项细化为：

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。

（1）项目经理作为本工程施工的项目负责人，必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同的责任和义务，在项目实施过程中，项目经理代表承包人所签订的一切合同文书，承包人均予以认可。

（2）项目经理每月必须保证法定工作日内在施工现场和参与每次的工程例会。

（3）承包人不得随意更换项目负责人，发生下列情形之一的除外：

①因重病或重伤两个月以上不能履行职责的；

②主动辞职或调离原工作单位的；

③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目负责人不称职或监理单位认为该项目负责人不称职需要更换的；

④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；

⑤因违法被责令停止执业的；

⑥因犯罪被关押或判刑的；

⑦死亡。

承包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人及监理工程师，并征得发包人及监理工程师的书面同意。更换人员与被更换人员必须至少有相等的资历；同时承包人须将更换人员的相关资料如任职证明、专业资格证书等复印件报发包人、监理工程师及相关行政主管部门备案。后任人员继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。

发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人及相关管理人员，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换，并在发包人发出建议书后七天内给予更换书面回复。

（4）承包人必须按磋商文件中的人员安排进驻施工现场，发包人将开工时进行检查。承包人必须保证该项目的项目负责人、技术负责人、安全员、施工员必须常驻施工现场，否则将视为承包人违约，如项目负责人、技术负责人缺席，发包人有权扣除承包人10000元人民币/天的违约金；如安全员、施工员缺席，发包人有权扣除承包人5000元人民币/天的违约金。项目负责人、技术负责人、安全员、施工员且须无条件参加每周的工地例会以及双方约定的其他重要会议，如有缺席，则项目负责人、技术负责人每缺席一次发包人有权对承包人扣除10000元人民币违约金；安全员、施工员每缺席一次发包人有权对承包人扣除5000元人民币违约金。

（5）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止施工合同，并有权在合同款中扣除承包人5万元人民币违约金，同时将视为刻意隐瞒事实、弄虚作假骗取中标。

（6）承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并有权在合同款中扣除承包人5万元人民币违约金。

（7）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并有权在合同款中扣除承包人5万元人民币违约金。

（8）承包人应保证档案资料整理人员的工作具有连续性、稳定性，否则按第 22.1 款视为承包人违约。

在本款后增加 4.6.5 项如下：

4.6.5 施工员登记制度

签订合同后，承包人应向监理人提供一份拟在本合同工程进行现场管理的施工员名单，包括监理人要求的有关证明材料。监理人将对符合资格要求的施工员进行造册登记，并发给项目施工员证。施工员登记工作是监理人签发开工令的必要条件之一。

分项工程施工现场实行标识牌管理，标识牌必须标明该分项工程作业内容和质量要求， 施工单位及质量负责人姓名。工程开工后，承包人必须在每个施工工点派驻一个以上的经登记的施工员进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工员必须佩带项目施工员证上岗。承包人不执行本款规定将按照 22.1 款承包人违约处理。

在施工过程中，监理人只要有充分的理由，可以随时取消不能令其满意的施工员的资格， 收回项目施工员证。

4.9 工程价款应专款专用本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款必须专项用于本合同工程，不得挪用。用款时，承包人须严格按发包人批准的资金使用计划用款。发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令限期整改，整改前，将暂停支付合同款， 直至承包人改正为止。

增加第 4.13 款 职业健康、安全与环境保护

4.13 职业健康、安全与环境保护

- 承包人应严格遵守国家、省、行业主管部门有关职业健康、安全与环境保护法律、法规、规范、规程、规定和本合同文件，以及发包人发布的相关要求。

- 职业健康、安全与环境保护所需的费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

- 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和作业船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防火、防雾、防坠落、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强水陆交通安全管理、治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

- 承包人在高压线、水上、水下及管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下作业时， 作业前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意并不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

- 对施工场地周围管线和邻近建筑物、构筑物进行保护并承担有关费用，对已完成作业的管线、沟道应有明显的标识和警示措施，并按要求予以保护，因标识不全或安全防护设施不当（够）引起的任何责任由承包人承担。

- 遵守属地政府和行业主管部门对作业设备、作业噪音以及环境保护和安全生产文明施工等的管理规定，并按规定办理有关手续，因手续不全引起的一切责任均由承包人负责。

（7）承包人应对所属员工的工伤事故承担全部责任。

- 由于承包人原因，在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失， 由承包人负责赔偿。

- 因承包人违法、违章作业，造成生态环境破坏、海洋生物损害、妨碍公共交通安全、危及区域交通和居民安全，降低海洋、河流防洪能力，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担一切责任。因此使发包人受到行政管理部门处罚的，其后果由承包人承担。

- 因承包人原因造成施工现场存在重大职业健康、安全与环境保护隐患，被发包人或监理人责令停工整顿的，其延误工期造成的损失由承包人承担。

- 材料和工程设备

  - 承包人提供的材料和工程设备第 5.1.2 项补充：

（1）承包人选定的材料和工程设备必须满足本合同工程要求。凡任何技术指标达不到发包人要求或被发包人禁止进入本合同工程的材料、设备（或材料供应商），承包人不得采购（或向其采购）用于本项目。

（2）工程主材的采购和其他主要材料的采购必须严格执行发包人的管理要求。

（3）工程地材的采购

对于工程施工所需地材（碎石、砂等），承包人可自行决定采购方式，但在采购工作开展之前至少 28 天将主要地材的供应方案（包括采购地材的品种和数量、供应商的名单、选择该供应商的理由、质量证明文件、供货计划等）报监理人批准。永久工程用砂严禁使用海砂。

必须通过合法的方式获取石源和砂源，应确保材料的合法来源及品质要求，对材料的运输方式、供应强度及运距等自行测算并承担风险。

- 其他材料和工程设备的采购除以上（1）～（3）条规定之外的其他材料和工程设备，承包人应将选定的各项材料和工程设备的供应商及品种、规格、质量证明文件、数量和供货计划等报送监理人和发包人核备。

- 监理人和发包人对承包人采购材料和工程设备的审批、核备、监督等并不免除承包人的责任。

- 如果承包人采购的材料或设备是进口的，则承包人应向监理人提供由中华人民共和国进出口商品检验检疫局出具的检验证书，证明该材料或设备的质量、规格及合同规定的其他指标与合同规定相符，否则发包人有权向承包人提出索赔。

- 为最大限度确保本合同工程的施工质量，满足工程施工机械化、自动化的要求， 在合同履行过程中，发包人将结合国内桥梁、隧道等工程施工现状，以及工程实际需要，对分施工流程或工艺等提出特殊的设备要求，承包人应无条件实施，由此所增加的设备购置费或租赁费用（合同另有约定除外）已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

  - 发包人提供的材料和工程设备

本款修改为：发包人不提供任何材料和工程设备。

5.4	禁止使用不合格的材料和工程设备

在 5.4.2 款末尾增加：承包人还应承担由此带来的一切损失。

在本条增加 5.5 款如下：

代用材料的使用

承包人需要使用代用材料时，应经监理人认可并由发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人需要使用代用材料，仅限于出现下列情况时：

(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；

(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；

- 发包人或监理人要求使用其他替代品；或者承包人提出，发包人和监理人批准使用其他替代品。

(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。

没有发包人的书面同意，承包人不得自行采购 5.2.1 款规定的材料，否则监理人、发包人应拒收这些材料，承包人应赔偿由此带来的一切损失。无论出现任何情况，承包人均不得售卖发包人供应的材料，否则一经查实，发包人有权对承包人处以售卖材料金额两倍的罚款。

如果使用代用材料，承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前１４天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；

(2)替代品使用的工程部位；

(3)采用替代品的理由和原因申述；

(4)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响；

(5)价格上的差异；

(6)监理人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 14 天内作出审查意见，并报发包人批准。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何职责和义务。任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定。

5.5.2 机制砂的使用

本项目机制砂的使用应遵照省交通运输厅的粤交基[2013]898 号文（如有新的政策文件，按新文件执行）的规定执行。本项目不管使用机制砂或天然砂，其外购砂源、加工、运输、堆放等一切相关费用以及因此引起的材料消耗、施工工艺差别等因素，承包人已在合同价中充分考虑并不得因此提出费用补偿要求。

  - 材料、工程设备和工程的试验和检验

    - 承包人应按合同约定和专用技术标准和要求的规定以及关于工程试验检测的相关要求，完成工程试验室或经监理人和发包人同意可对外委托具有相应资质的检测试验机构进行试验（若委托第三方，承包人应将相关检测试验机构有关资料报备监理人）完善试验和检验体系，对材料、工程设备和工程的质量进行试验和检验，向监理履行报检程序，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料。

    - 承包人应于工程开工前完成工地试验第三方委托和资质认证工作。

    - 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验报告。

    - 承包人的试验和检验和外委试验应严格执行专用项目管理制度的相关规定和要求。由承包人、监理人、试验人三方共同委外的检查项目的检测费用由承包人承担。

    - 承包人应根据材料、工程设备进场计划和工程施工计划，制订相应试验和检验计划，按计划开展试验检测工作，并将上述计划报送监理人和试验检测中心。

    - 承包人的试验和检验过程须接受监理人的旁站监督；承包人应接受试验检测中心的监督指导，并按试验检测中心制定的管理制度开展试验检测工作。

    - 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，要求承包人重新试验和检验时，可由监理人、试验人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和

（或）工期延误由承包人承担。

    - 发包人、监理人和发包人认可的相关政府部门或其它第三方机构有权对工程的所有部位及其施工工艺、工程设备和材料进行检查和检验。承包人应为上述人员的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或其它地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按发包人、监理人、试验人和发包人认可的人员指示，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品，提交试验报告和测量成果，完成上述人员要求进行的其它检查和检验工作。

发包人、监理人、试验人和发包人认可的相关政府部门或其他第三方机构的检查和检验， 不免除承包人合同约定的责任。

  - 标准试验

    - 对于混凝土配合比、标准干密度等标准试验，承包人应于相应分项工程开工前完成上述试验，并将试验结果报监理人，履行审批程序后方可用于工程施工控制。

    - 当用于工程施工的原材料发生变化时，承包人应重新进行上述标准试验，并履行平行试验和审批程序。

- 施工设备和临时设施

6.3	要求承包人增加或更换施工设备

在本款后增加一段文字：

承包人在接到上述指令 14 天内未按要求执行，将按第 22.1 款视为承包人违约。

7.交通运输 场内施工道路

本款补充第 7.2.3 项：

承包人应负责对本合同段内施工便道进行建设和维护，包括便道硬底化及便桥加固等， 并无条件允许发包人、监理人、试验人、本工程其他承包人及供应商使用。如该便道因各种原因损坏而未能及时修复，影响使用的，若发包人与承包人协调无果时，发包人有权委托第三方进行修复，所发生的费用从承包人工程款中扣回，承包人应无条件接受。

7.3 场外交通

本款补充第 7.3.3 项：

为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

（a）承包人必须在与市政、交通和交警等部门的协商下采取足够的交通引导措施，以防止施工期间出现道路堵塞；

（b）承包人制定施工材料运输计划时，应尽量避开现有道路交通高峰时的运输活动。

（c）承包人须编制交通组织方案，报相关部门审查批复，必要时组织评审，（合同另有约定除外）费用由承包人负责。

- 测量放线

  - 施工测量

补充 8.2.3、8.2.4 款：

    - 承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

    - 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在 48 小时前通知监理人进行复测。

  - 基准资料错误的责任本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人， 否则应承担相应责任。

- 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.4 项细化为：

承包人必须重视应急管理，在应急管理方面要做好但不限于以下工作：

（1）建立和完善应急组织体系。

- 结合工程特点建立完善的应急预案体系，承包人编制的应急预案必须和项目参建各方、项目所在地相关的应急预案体系相互衔接，互为呼应。按照应急预案的要求，组建和完善专兼职应急救援队伍、配备应急救援设施和装备，保证应急救援物资处于良好状态，确保正常使用。

- 承包人应经常组织应急预案演练，不断完善应急预案，提升应急管理水平。发生突发事件时，迅速启动应急预案，开展各项应急处置工作。

- 承包人应主动接受所在地人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门安全监督指导，并积极配合相关单位做好应急管理工作，因上述单位要求而增加的安全设备、措施、防护等费用，原则上由承包人从安全生产费用中列支，发包人不另行支付。

第 9.2.5 项细化为：

安全生产费用的提取、支付、使用和管理须严格执行《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》（粤交基【2015】500 号文）等相关文件的规定。

安全生产费用实行专款专用、专户核算，任何单位或个人不得挤占或挪用。项目建设、监理、施工单位应当建立健全工程项目安全生产费用计取、使用管理等制度，明确安全生产费用管理、计取和使用的程序、职责及权限，规范安全生产费用的使用。项目施工单位应设立安全生产费用使用台账，健全安全生产费用痕迹管理资料台账，包含安全生产费用使用环节的监控和有关票据凭证资料。

安全生产费用的计量支付及审核程序：

项目施工过程中，施工单位应根据每一计量周期投入安全生产费用使用情况，按照合同文件规定，编制安全生产费用工程量清单计量申请表（附相关凭证）和下期使用计划，经专职安全人员与项目负责人签字盖章后，报送监理工程师审核。

监理工程师收到安全生产费用计量申请表后，应当在合同文件规定时间内完成对计量申请表的审核，核实无误签字后报总监办再审核。建设单位对经监理单位审核后的安全生产费用计量表进行审定后，按时将安全生产费用支付给施工单位。

工程结算时安全生产费用未计量部分原则上不再计量支付。

安全生产费用的使用范围和清单：

安全生产费用的使用范围和清单按照《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》（粤交基〔2015〕500号）及其附件执行。

第 9.2.8（4）目补充：

承包人须成立安全生产组织机构和独立的安全生产管理部门，配备安全专职副经理和专职安全生产管理人员，明确安全生产第一责任人、直接责任人及其职责，如责任人和专职安全管理人员发生变动，必须立即书面通知监理人和发包人。

在本款增加第 9.2.12 项～第 9.2.13 项：

    - 凡是与已建公路、铁路、航道等有交叉、干扰的地段，承包人应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通；凡是与其他在建工程有互扰的地段， 承包人应做好与其它施工单位、当地有关部门的协调工作；承包人应对上述所有工作负责， 发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入合同价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响公路、铁路、航道正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由承包人自行负责。由于承包人原因所导致的安全事故，造成的一切损失、赔偿和责任（包括对项目本身及参建各方造成的损害赔偿、对项目邻近区域造成的损害赔偿等）均由承包人承担。

    - 施工安全风险评估

- 承包人必须加强对重大危险源的管理，施工阶段风险源辨识与评价依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）等相关文件操作。承包人在工程开工前，必须进行重大危险源识别，建立危险源清单，对重大危险源建立管理方案和档案，过程中对危险源实行动态管理。

- 承包人应严格按照交通运输部《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发〔2011〕217 号）文等相关文件的要求，在施工期间开展安全风险评估工作，相关费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）第十八条安全费用使用范围的规定，公路桥梁和隧道工程等安全风险评估工作费用在项目安全生产费用中列支，发包人不另行支付。

9.4 环境保护

在第 9.4.7（2）目增加以下内容：

e.承包人必须依照《广东省交通运输厅关于加强公路水运建设项目施工现场扬尘管理的通知》（粤交基函[2017]3242 号），加强施工现场管理，防止工程周边扬尘污染，运输车辆经冲洗干净后方可驶出建设工地。

为有效防治本项目扬尘污染，根据《佛山市扬尘污染防治条例》及《佛山市交通运输业大气污染防治标准（试行）》的要求所发生的相关费用，本项目设立了施工扬尘污染防治专项增加费，该费用主要包括但不限于：裸露场地覆盖防尘网、绿化、喷洒抑尘剂等防尘措施费；施工便道、办公生活区洒水及其他防尘措施费；环境敏感点区域围挡、物料运输与存放、扬尘防治标识等措施人工、材料、设备安拆使用费；扬尘防治专项方案编制及技术交底费、扬尘防治教育宣传和培训费、扬尘防治检查考核和资料管理费等。施工扬尘污染防治费由发包人根据监理人和发包人代表对该费用实际发生情况签字确认后进行支付，所支付费用不得超过本项目施工扬尘污染防治费上限。施工扬尘污染防治费实行专款专用，任何单位或个人不得挤占或挪作他用。如承包人在此基础上增加施工扬尘污染防治费以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因承包人原因违反《佛山市扬尘污染防治条例》、《佛山市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》相关规定导致项目监督管理部门通报批评或处罚的，由承包人承担相关责任并缴纳罚款，并视为承包人违约，发包人有权处以10000-100000元的违约金。

承包人还应遵守发包人颁发的有关环境保护的其他要求及考评办法。

承包人须按照《佛山市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》等佛山市或交通行业主管部门要求加强相关排气污染防治工作；相关费用已包含在工程量清单各子目之中。

在 9.4.10 项未增加以下内容：

根据广东省国土资源厅关于印发《非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作指引》的通知（粤国土资耕保发[2018]37 号）要求，本项目按照《耕作层土壤剥离利用技术规范》

（TD/T1048---2016）对占用水田耕作层进行剥离再利用，发包人将根据相关政策及地方政府制定的实施方案，推进本项目占用水田耕作层剥离工作，承包人应无条件配合。

本款补充第 9.4.12-9.4.15 项：

    - 承包人应对施工人员进行环境保护知识的培训，提高文明施工意识。

    - 环境保护的任务是加强管理，合理利用各种资源、能源、控制和逐步消除污染， 对污染环境，危害人体健康的“三废”（废水、废气、废渣）和噪音、震动等进行防治，保障员工身体健康，促进生产经营的发展。

    - 对噪声、振动超过国家标准的机械设备，应采取降噪或防震措施，并使之达到国家标准。

    - 除合同有另外规定外，以上工作均视为承包人已经在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用，对承包人采取的一切措施，发包人和监理人有权监督，如果承包人未能对上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用以及其他一切责任由承包人负责。

补充 9.6 款

9.6 文明施工管理

项目经理部制定文明安全施工管理规划，并明确创建文明安全工地的管理目标：实现“五化”，即：“现场管理标准化、工程质量优良化、安全操作规范化、施工现场整洁化、员工行为文明化”。项目负责人（项目经理）为全权负责本项目文明施工，建立由现场经理负责， 由工程、技术、安全、保安、物资、生活卫生、机械等部门负责人组成文明施工领导小组， 开展并推进项目文明施工管理工作。日常工作由项目安全办负责。项目各职能部门负责人管辖范围内的文明施工。文明施工的费用含入工程量清单各细目中，发包人不另行支付。

发包人将根据佛山市城市管理委员会关于印发《佛山市城市管理考核评比暂行办法（修订）》的通知（佛城管委〔2013〕2 号）对承包人的文明施工进行考核评比。

项目文明施工管理的要点是：

（1）必须有先进的技术保证措施和管理手段。项目的施工组织设计（含季节性施工方案和专业性施工方案）应内容齐全、科学合理，必须编制有针对性的施工安全、保卫、消防、环境保护、环卫卫生、材料节约的技术措施和管理要求，并有施工各阶段的平面布置图。

（2）现场管理：

①本项目根据工程实际要求设置必要的交通标志、标线、水马以及警示灯等设施。承包人应根据图纸结合场地实际情况对施工现场进行围蔽，承包人在开工前须将施工围蔽方案报发包人及监理单位审批，施工围蔽方案应能同时满足施工图纸、发包人、监理单位及交通主管部门和交警等相关部门对围蔽的要求，且不低于《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部 2017 年 25 号）、《广东省建设工程文明施工若干规定》、《佛山市市政园林绿化工程文明施工管理办法（试行）》、《佛山市交通运输局转发关于印发佛山市建设工程文明施工管理规定的通知》中的要求；新建工地办公、住宿用房必须采用活动板房；工地的围档、临建、大门、标牌等须保持整洁、完好、美观。

②现场大门应配备门卫，建立门卫制度；大门口（处）应有规范的“工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图”。

③现场内机具、架料及各种施工用材料按平面布置图放置且堆码整齐，帐物相符，做到及时清理工完场清。

④有材料进料计划，有材料进出场查验制度和必要的手续。

⑤现场或办公区内应有宣传栏、读报栏、黑板报等宣传设施；现场的人行必经路口、醒目处或危险区域应设置安全警告、标志或宣传标语。

⑥现场办公区、生活区场地必须硬化，必须保持不小于 3 米的消防通道，各类通道必须进行硬化处理，并保证排水通畅，应统筹规划“环境绿化”。

⑦设置封闭分类废弃物堆放场所，做到生活垃圾和施工垃圾分开；可再利用、不可再利用垃圾分开；有毒有害与无毒无害垃圾分开；悬挂标识并及时回收和清运。

⑧消灭长流水和长明灯，合理使用材料和能源。

⑨现场照明灯具不得照射周围建筑，防止光污染。

（3）防止大气污染

①有符合环保要求的防止扬尘、遗洒、控制黑烟和废弃物等污染的《作业指导书》并认真实施。

②现场搅拌砼使用拌和楼、散装水泥；在有特殊要求的地区施工必须在搅拌设备上安装除尘（降尘）装置（如安装喷淋装置）；水泥等易飞扬的细颗粒材料设置封闭库房，若露天堆放应严密遮盖，减少扬尘。

③土方施工中要洒水降尘，不得在现场焚烧有毒有害物质，如橡胶、塑料制品。

（4）防止水污染：

①含泥沙的污水（如搅拌站废水、水泥浆、泥浆），在污水出口处设沉淀池，经处理后排入污水管网；

②现场食堂设隔油池，防止食物加工废料、食物残渣等进入污水管道；隔油池必须定期清理；

③现场浴室污水出口处设沉淀池，必须定期清理。

（5）防止施工噪声污染

①加强施工机械、车辆的维修保养，减少机械噪声。

②加强对工人的环保教育，降低模板、脚手架支拆、搬运、修理时的噪声排放。

③施工现场木工棚做好封闭处理。

④施工单位须到环保部门办理环保审批手续，办理建筑施工噪音排放许可证和夜间施工许可证。

（6）现场消防

①施工现场必须保证不小于 3 米的消防通道。火灾爆炸危险场所必须设置消防安全标志， 消火栓处要有明显标志，配备足够的水龙带、灭火器。

②施工区域和生活区域应有明确划分并设标志牌。

（7）生活卫生

①办公室、宿舍保持整洁，生活区无污水污物。

  - 合同进度计划

承包人编制施工方案说明的内容包括：按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘合同进度计划，列出各主要工程项目的计划开工、完工时间，并应包括每个阶段预计完成的工作量和形象进度。计划中应包括工程的施工时间、方法和顺序，资源的安排，材料、设备及人员的获得和运输等。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：本项目约定为签订合同协议书后 7 天内；

批复或提出修改意见的期限：本项目约定为收到施工进度计划和施工方案说明后 7 天内。

本款补充：

承包人编制施工方案应包括以下内容：

- 施工总体方案（施工平面布置、施工组织、施工工艺、专项施工方案（安全、环保））；

（2）质量保证措施；

（3）工期保证措施；

（4）安全文明施工保证措施（包括保通措施等）。

为确保工程在合同工期内顺利完成，承包人应对工程的工作量计划和形象进度计划进行分期控制，由监理人监督承包人实施。

  - 合同进度计划的修订本款补充：

（1）修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

- 承包人应严格执行经监理人批准的进度计划，对工作量和形象进度分别控制，除本合同第 11.3 款约定的工期延误外，承包人的实际进度曲线应在工程进度管理曲线规定的安全区域内。若承包人的实际工程进度曲线处于工程进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要的措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果承包人在接到监理人通知后 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽然采取了一些措施，仍无法按交工期交工时，监理人应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，可终止对承包人的雇佣，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担由此所增加的一切费用。

增加 10.5 如下：

  - 工程进度记录

承包人应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告，这些记录和报告包括下列有关资料：

（a）气象条件；

（b）施工记录；

（c）施工设施和设备状况；

（d）承包人人员统计；

（e）现场材料，材料搬移记录、交货期、发票及有关资料；

（f）环境保护、水土保持实施记录；

（g）安全生产实施记录；

（h）所有在施工过程中发生的其它事项。

  - 未解除承包人的义务和责任

承包人是工程质量的直接责任人，监理人对工程材料和施工工艺的认可或对工程进行验收和计量支付，并不免除承包人对这些工程的合同责任。承包人不但应对质量缺陷或质量事故进行自费修复或返工，还应承担由此带来的一切损失。如承包人出现严重的质量缺陷或质量事故，除应承担上述责任和处罚外，视为承包人违约，发包人有权单方终止合同。

11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误本款细化为：

在履行合同过程中，因发包人原因导致的工期延误，可适当给予工期延期，不予费用补偿。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经监理单位、发包人的签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

  - 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：按佛山市气象部门、地震部门规定的情形。

  - 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

若因承包人原因造成施工总工期延误，则工期每延误一天，发包人有权在合同款中扣除承包人每天15000元人民币。若因发包人或发包人直接委托的分包单位原因造成施工工期延误的，承包人施工工期相应顺延，费用不补。因不可抗力的原因造成的施工工期延误，应在不可抗力事件结束之日起5天内经监理单位、发包人的签证认可后，施工工期可相应顺延，双方办理同意顺延施工工期手续。

因承包人原因造成施工工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的10%。

- 暂停施工

  - 承包人暂停施工的责任

12.1 （6）由承包人承担的其他暂停施工：①由于工程质量不合格，虽经返工，仍不能保证工程质量而导致的停工整顿；②由于工程进度不平衡或管理不善，虽经监理人多次提示而无明显改进，所导致的停工整顿；③由于进驻现场的主要人员、重要设备与响应文件不符， 而导致的停工。

- 工程质量

  - 工程质量要求

在本款第 13.1.2 项后增加以下内容：

在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工并接受按本篇附件《工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表》的规定进行的处罚。该处罚不免除承包人自费进行返工或修复的责任。

增加第 13.7～13.10 款：

  - 承包人偷工减料

承包人施工过程中存在偷工减料，有意降低工程质量，企图蒙骗发包人、监理人的，属于承包人违约，经发包人发现确认，情节严重的，发包人有权单方终止合同，另选承包人进行剩余工程的施工。发包人按照承包人自开工以来，至发包人发出终止合同的函件止所完成的工程量与承包人清算，因承包人退场产生的所有费用由承包人自行负责，发包人不因此额外补偿任何费用。同时，发包人单方终止合同并不免除承包人修复已施工的不合格工程的责任。

  - 承包人质量自检

承包人必须建立完善的质量自检体系，对已完工程进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理人、发包人提出验收和计量的申请。监理人在收到验收申请后的 48 小时内对工程进行抽检和验收，对抽检不合格的工程由承包人自费修复或返工。

  - 不定期现场检查

发包人和监理人将不定期进行现场检查，并按本篇附件的规定进行处罚，承包人必须接受。

  - 施工误差

严格执行交通运输部《公路工程质量检验评定标准》以及发包人制定的工程管理手册， 不满足要求的一切返工费用由承包人负责并无条件接受发包人相关条例罚款。

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验本款补充第 14.1.4、14.1.5 项：

14.1.4本项目试验工作应根据广东省交通厅工程质量监督站粤交监[1999]167 号《关于加强公路工程试验检测工作管理的通知》、佛山市交通运输局文件《关于加强佛山市公路水运工程试验管理工作的通知》（佛交[2010]220 号）、《佛山市交通运输工程项目强制性质量检测工作指南》（佛交 [2016]534 号）及工程质量监督机构的相关管理规定进行。

14.1.5当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，经发包人同意，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给第三方检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该第三方检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，同时还应承担因此延误工期而造成的发包人或其他承包人的一切损失，具体金额经监理人与发包人协商后确定。否则委托检验费应由发包人承担。

14.2现场材料试验

增加 14.2.3、14.2.4 项：

    - 除非合同另有规定，一切材料、设备(包括承包人委托发包人统一招标确定的材料供应商供应的材料)的检(试)验费用由承包人承担。由承包人委托发包人统一招标确定的材料供应商供应的材料如检验不合格，则其费用由材料供应商承担。

    - 如果监理人所要求做的检(试)验为合同未规定的，或是在该材料或设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，无论是否表明操作工艺或材料符合合同规定，其费用由承包人承担。

14.4 试验和检验费用

增加（4）项：

（4）检（试）验或检测费用：

按《佛山市交通工程质量监督站关于<质量检测若干问题建议（指引）>》（佛交监函〔2010〕 15 号）文件精神，国家标准、规范要求的各种检（试）验或检测费用，已含在合同价格中， 发包人不另行支付。监理人或发包人要求做出的高于国家标准的检（试）验或检测以及交、竣工检测由发包人另行委托第三方开展。

15. 变更

15.2 变更权

本款补充：

如果承包人为了便于组织施工、赶工，或为了施工安全，避免干扰等原因需采取相应的技术措施，而提出的局部变更设计，除须得到监理人和发包人批准外，由此而增加的费用应由承包人自行负担。

15.3 变更程序

在本款第 15.3.4 项后增加以下内容：

同时工程变更还应执行广东省交通主管部门及发包人颁布的相关变更管理办法规定。

15.3.5变更的及时性

对属于承包人提出的变更，规定如下：

当变更项目经现场各方确认后7天内形成纪要，承包人必须在变更会议纪要及相关变更图纸下发后7天内上报变更立项申请，在变更工程内容完成并经中间交工验收合格后一个月内提交正式变更申请，否则发包人有权按未及时申报变更执行22.1款违约处罚。

15.4 变更的估价原则

15.4.1按中标单位投标报价的综合单价包干结算。供应商应根据招标人提供的施工图纸、技术规范等资料及参考本项目工程量清单，并按照《公路工程建设项目投资估算编制办 法》（JTG 3820-2018）和《公路工程估算指标》（JTG/T 3821-2018)、《广东省交通运输厅关于〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉、〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉及配套指标定额补充规定的通知》（粤交基〔2019〕544 号）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《交通运输部关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>（ JTG 3820-2018）和<公路工程建设项目概算预算编制办法>（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告》规定的通知等综合考虑进行投标报价。工程量按实结算。

15.4.2施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的，以设计变更或招标人、监理单位确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、监理单位、招标人及其他相关单位核认才有效），最终结算价按财政部门审定的价格为准。

15.4.3当工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价按以下办法确定：

15.4.3.1承包人投标文件中有相关清单项目的工程量，结算方法如下：

以下条款中的结算系数=（中标价-基本预备费-其他不参与竞价的金额）/（招标控制价-基本预备费-其他不参与竞价的金额）

15.4.3.1.1实际完成工程量对比备案预算工程量变化在±10%以内（含10%）的，按承包人的投标时的综合单价结算；

15.4.3.1.2实际完成工程量对比备案预算工程量增加超过10%以外的，其增加超过10%的部分工程量计算如下：

①如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价低的则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；

②如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价高的则按备案的预算中的相应的清单项目的综合单价乘以结算系数进行结算；

15.4.3.1.3实际完成工程量对比备案预算工程量减少10%以外的，其减少超过10%的部分工程量计算如下：

①如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价高于招标备案的预算参考综合单价的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；

②如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价但高于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；

③如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数进行结算。

15.4.3.2承包人的投标文件中没有的增加清单项目，以确认的工程量套用相对应的专业工程清单计价办法及定额；材料价按2021年第二季度的《佛山工程造价信息》发布价计算，特殊材料按经发包人、承包人、监理（如有时）三方签证确认，最终以有资质的中介单位审核为准；税金等的计费程序按行政建设行政主管部门有关文件规定，按以上原则计算出该增加项目的款项后，乘以结算系数即为该增加工程的应付造价。（注：相关取费项目参照备案预算相关费率计算）。

15.4.3.3如因设计变更或工程量增大导致发生的措施项目费用时，须经发包人、承包人、监理单位三方签证确认，按签证金额或工程量进行增减计算(增减工程计算原则按10.4.4款要求)。不是因设计变更或工程量增大而导致发生的措施项目费用（或在投标报价时未对措施项目进行报价的），视为已包含在投标措施项目费用报价中，工程不予签证。

15.4.3.4工程结算时，若承包人投标报价时的计费费率比建设行政主管部门有关文件规定的计费费率低的，按承包人投标报价时的计费费率结算不得调整（包括增加或减少的工程量）。

15.4.3.5工程量清单项目的特征缺、漏或与实际不符，综合单价由发承包双方协商确认后作为结算依据，最终以有资质的中介单位审核为准。

15.4.3.6本工程计日工工程量为暂定数量，结算时按实际发生的工程量结合承包人填报的综合单价进行结算。

15.4.3.7本工程清单范围的工程材料在合同期内不调整合同价格，承包人需要根据市场情况组织好备料，防范建筑材料涨价的风险。

15.4.3.8工程施工过程中，暂列金额没有使用或有结余，工程结算时应按承包人实际完成的工作量计算，剩余部分仍归发包人所有。

15.4.3.9在施工过程中由于签证项目、设计变更及非承包人原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，承包人须及时将调整的原因、金额以书面形式通知发包人、监理单位，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。

15.4.4基本预备费在项目结算时由发包人按施工过程中发生的项目和数量按实结算。

  - 计日工

本项目不适用。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整本款约定为： 合同期内不调价

- 计量与支付

  - 计量

    - 计量周期： 本项补充：

(1)计量周期：按第 17.3.3 款进行。

(2)计量支付:按第 17.3.3 规定的进度付款证书和支付时间执行。

    - 单价子目的计量： 补充第（8）小项：

（8）计量支付月报中的中间计量表应按分项工程量清单的格式进行填制；工程量支付报表按项目清单格式编制。

本款补充第 17.1.6 项：

17.1.6 变更工程的暂定计量和支付本项约定为：

工程变更按政府相关变更工程管理办法办理相关手续，作为结算与验收的依据。工程变更增加的款项在工程交工验收合格并经荷城街道财政办公室审核后再行支付。

  - 预付款本项约定为：/

  - 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间本项（1）目细化为：

综合单价按投标单价计取，工程量按实结算。

监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后进行核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣留承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

具体支付进度如下：

1）承包人进场后一个月内，支付合同价款的10%；

2）由承包人申请，经监理单位、发包人出具核实意见，证明工程量达到 50%以上的，自提供证明之日起一个月内，支付合同价的30%；

3）工程竣工验收合格，财政送审结算资料，街道确认结算价半年内，支付合同价的30%；

4）财政送审结算资料，街道办确认结算价二年内，按照最终结算价不计利息支付余款。

5）在不违反合同规定的结算办法前提下，本项目以经荷城街道财政办公室审核的结算价为工程最终结算价。

6）上述款项均不计算利息。承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向发包人提供税款缴纳凭证及增值税发票。

  - 质量保证金

将本款第 17.4.1 项修改如下为：

质量保证金为审定结算价的 3%，在交工验收合格，且审定结算后一次性扣留质量保证金。

将本款第 17.4.2 项修改如下:

17.4.2 发包人已与承包人签订结算协议，已交工验收且通车试运营已满2年，缺陷责任期内承包人已按合同约定履行了质量缺陷责任期义务，经验收质量合格后，同时已完成竣工决算审查和审计，根据最终的审查和审计结果进行结算金额调整，计算出应退还的质量保证金的总金额，发包人应严格按照《公路工程竣（交）工验收办法》规定，及时申请竣工验收， 通过竣工验收后一个月内，将质量保证金一次性返还给承包人。

  - 最终结清

  - 最终结清申请单本项（1）目约定为：

承包人应按交通运输部及广东省交通运输厅关于交通基本建设项目竣工决算编制的有关规定，及时编制相应的工程结算文件，报监理人审核。承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。在竣工决算报告经政府审计部门审计、交通行业主管部门审查后，发包人将按以下原则作为调整承包人最终合同费用的依据，承包人需无条件接受。

1、行业主管部门和审计部门对同一内容有不同意见的，根据核减数额较高的意见进行核减。

2、行业主管部门和审计部门对不同内容进行核减的，综合行业主管部门和审计部门的意见进行核减。

- 交工验收

18. 3 验收

18.3.7 款修改为：

交（竣）工验收费用的承担按《公路工程竣（交）工验收办法》规定办理。

18.9 竣工文件

在本款后增加以下内容：在工程实施过程中及在项目完工后，承包人应按照佛山市交通运输局、佛山市档案局联合发布的《关于印发<佛山市公路建设项目档案工作指南>的通知》（2015 版）（佛交[2015]432号）和发包人制定的竣工文件资料管理办法的规定开展竣工文件材料的编制、收集、整理、立卷、归档等工作，相应的竣工档案编制费已包含在合同价中。

19.2 缺陷责任

在 19.2.2 项后增加以下内容：

承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人要求处理有关缺陷事项的通知后 24 小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其它问题。

承包人未履行本款规定的缺陷责任义务，将按照 22.1 款承包人违约处理。

本款补充第 19.2.5 项：

19.2.5 工程完工后，承包人所在合同段遗留的问题，承包人应积极主动地进行处理和解决并承担所有费用。如上述问题特别是与地方有关的遗留问题，承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金中相应扣回，承包人应无条件接受。

19.7 保修责任

本款增加第（5）点：

已交付使用的工程，在设计使用年限内造成人员伤亡或重大经济损失，而事故的原因经查明系施工质量所致，发包人有权依法追究承包人的法律责任，构成犯罪的移交司法部门处理。

- 保险

  - 工程保险

本款约定：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

建筑工程一切险保险费率为 4.0 ‰。

建筑工程一切险保险金额：工程量清单第 100 章至800 章(不含保险费、暂列金额的总计)的合计金额。

建筑工程一切险保险费由承包人按招标文件中的规定填写总额价，中标后如保险费率小于 4.0 ‰，发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付给承包人；如保险费率大于或等于 4.0 ‰，保险费按保险费率 4.0‰计算支付承包人。

建筑工程一切险及第三者责任险由承包人投保，其他保险费均由承包人承担并支付，并包含在合同价中。

承包人必须为本项目购买保险，且受益人为发包人，发包人凭承包人的保险费发票按实报销。

  - 人员工伤事故的保险补充第 20.2.3 项：

人员工伤事故险由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的合同总额价中，不单独报价。

  - 人身意外伤害险补充第 20.3.3 项：

人身意外伤害险由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的合同总额价中，不单独报价。

  - 第三者责任险本款补充：

第三者责任险的投保金的赔偿限额不得低于 100 万元，但事故次数不限（不计免赔额）。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿本项细化为：

由于按合同条款规定的任何一种已投保的不可抗力（或发包人风险）造成的损失或损害， 承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超出保险公司最高赔偿限额的损失部分由应由承包人和发包人平均分担。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

第 21.1.1（1）目细化为：

（1）6 级及以上地震、海啸、火山爆发、泥石流、30 年一遇暴雨（雪）、台风、龙卷风、30 年一遇水灾等自然灾害；

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：政府干预、罢工、市场情况的剧烈变动，以及政府禁令、禁运等。

  - 不可抗力后果及其处理

    - 不可抗力造成损害的责任

本款补充如下内容：本款中凡是约定由发包人承担损失和赔偿责任的，均按照第 20 条

的约定，属保险范围内的均由承保人承担。如保险金不足以补偿上述损失，则按照第 20.6.4 款约定执行。

- 违约

  - 承包人违约

    - 承包人违约的情形本款（7）目细化为：

- 在工程实施期间，承包人的施工人员严重不足时，在监理人发出 2 次书面警告 7 天后，仍未见纠正违约行为。

- 无正当理由而未能按规定开工；或在接到通知后的 10 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工。

- 由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施造成工期严重延误（15 天以上）。

- 在保修期内，承包人不履行合同义务。

- 无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务。

- 承包人未经批准擅自撤离工地。

- 未经发包人批准，承包人更换了人员的；

- 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

    - 对承包人违约的处理本款修改为：

- 承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

- 承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，发包人可视承包违约的严重程度采取下列措施之一：

①发包人可按签约时合同价格 1%—10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或从履约保证金中扣除或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若发生了（12）目情况时，发包人除扣除承包人的剩余工程款项之外，并不承担承包人与其他承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。

②发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

③发包人在向承包人发出书面通知的 7 天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。

- 承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人

均有权按本合同 22.1.2 附表承包人违约金一览表的规定向承包人处以违约金或处罚，发包人有权在尚未支付的工程款中直接予以抵扣相应的违约金或处罚金。

  - 发包人违约本款细化为：

    - 如果发包人无合理的理由去阻挠或拒绝符合合同规定的付款证书颁发所需的批准，则可视为发包人违约，承包人有权终止合同。

    - 如果合同因发包人违约而终止，承包人可要求发包人支付以下费用： (a)发包人需向承包人支付合同终止之日前已完成的全部工程费用。

- 即将交付承包人的，或承包人依法有责任接收的为该工程合理订购的材料、工程设备或货物的费用，发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备或货物即成为发包人的财产。

- 已合理开支的确定属于承包人为完成整个工程而合理发生的其他费用，而该费用未在本条款的其它各项下支付。

(d)考虑已完工程的付款比例，给予适当人员、设备等的退场费。

    - 发包人除按本款规定支付上述费用给承包人外，亦有权要求承包人偿还按合同条款规定的或未结清的承包人欠发包人的各种款项。

承包人出于追索本合同条款以外的利益，以有违社会规范的行为构成对发包人骚扰的， 承包人须承担法律和经济责任。

24.争议的解决

24.2友好解决

原合同通用条款 24.2 条，约定为：

无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果发包人和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求、支付与扣除， 延期与索赔、调价发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷，包括对监理人作出的任何指示、指令、决定、评定、认证和估价发生纠纷，则纠纷中的问题，双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。

增加第 24.6 款

24.6诉讼

对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议的，发包人或承包人中的一方可就此纠纷事项通知另一方提出要求诉讼的意向，任何一方均可向工程所在地辖区人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。诉讼可在竣工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行诉讼而有所改变。如果诉讼是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

增 加 第25条

25.本项目需增加的专用合同条款

  - 承包人退出机制

发包人对不能满足各阶段工作目标的承包人实行强制退出本项目建设的办法。

发包人将视承包人的实际施工能力情况，强制部分或整体退出。由发包人在本项目选择履约情况好的承包人承接剩余工程或采用招标方式选择承包人。

- 部分退出人员退出：承包人的主要管理人员和技术骨干如不满足要求的，按 4.6.3 项的规定进行处罚。

- 机械退出：机械设备达不到额定产能的 85 %者退出，并按监理人或发包人的要求及时组织性能良好的同类型的机械进驻施工现场。

（3）专业队伍退出：在施工过程中累计发生两次较大质量问题者强制退出。

（4）工程进度达不到上述要求，承包人增加人员、设备仍达不到进度要求的，发包人有权对相应分项工程进行强制分割处理。

    - 整体退出

（1）出现转包、非法分包；

（2）出现重大安全责任，造成严重社会影响；

（3）出现重大质量事故，严重影响工程质量和进度，造成严重社会影响；

（4）由承包人自身原因导致使上述计划任务无法完成的；

整体退出的施工企业，发包人将建议交通主管部门降低其信用等级。

    - 退出清算

（1）发包人对承包人整体退出本项目工程建设进行公示，并要求承包人对拖欠款项的单位和个人及时清算。

（2）发包人扣押质量保证金、停止计量支付。

（3）承包人必须向发包人提交已完成工程的齐全的施工资料。

（4）清算后费用承担：特殊分包范围内的项目，由于上述（4）确定的分包价与承包人合同价产生的价差由承包人承担。

（5）承包人应无条件接受，无须向承包人交纳管理费。

但无论如何，承包人应按发包人要求提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供特殊分包人使用，承包人不得为此要求增加任何费用。

  - 合同单方结算

本合同工程交工验收后，为了按期完成工程竣工决算审查、审计及竣工验收工作，如发包人和承包人对结算确实存在分歧，经双方协商未果情况下，发包人有权进行合同单方结算， 承包人须无条件接受，最终结算金额以荷城街道财政办公室审核结果为准。

  - 本合同未尽事宜

本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、台帐管理办法、变更管理、材料管理、安全管理、有关评比方案以及奖惩办法等，按发包人在项目建设管理过程中颁发的项目管理手册或另行发布的相关管理办法执行。

发包人对项目实施动态管理，根据工程进展情况及项目目标实现情况，通过修正专用项目管理制度，不断建设完善项目管理责任体系，承包人须积极配合并无条件的接受。

项目专用合同条款附件 1

建设工程农民工工资支付保证书

致：

鉴于 	(以下简称“承包人”)拟与 	(以下简称“发包人”)签订               		项目的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑法》、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》、《工资支付暂行规定》、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市政府投资建设工程工资支付管理暂行办法的通知》（佛府办【2018】39号）、《关于印发佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（佛人社【2019】192 号）、《关于印发佛山市高明区建设领域工资保证金管理办法的通知》（三人社发〔2018〕170号）、《关于加强建筑工人劳务实名制和工资分账制管理工作的通知》（三建发[2018]

357号）、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号）（如有最新文件，按最新文件执行）等有关法律、法规，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：

一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。

二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。

三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工用工制度， 制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度， 设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。

四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度， 公开发包人的投诉电话。

五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人， 同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。

六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。

七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。

八、承包人中标后，在与发包人签定施工合同协议书后，发包人将合同总价的3%从工程款中一次性提取存入承包人预先设立的专用账户，作为该工程项目的工资保证金。项目交工验收后，承包人可以向人社部门及行业主管部门申请返还保证金及核销工资保证金账户，承包人还应当在项目部和佛山市高明区人力资源和社会保障局网站上公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，经区人社部门及行业主管部门批准后， 银行根据批准意见将保证金（不计利息）返还承包人账户。

九、承诺建立农民工工资支付台帐，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付，承包人均无异议。

十、在合同工程实施过程中如有发生以下情况：

(1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；

(2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；

(3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，

承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的处罚。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消中标资格、终止合同、通报批评等处罚表示理解并无条件接受。

十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

项目专用合同条款附件 2

22.1.2 附表 承包人违约金一览表

| 序号 | 合同依据 | 违约内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6.3 | 未得到监理人批准，承包人擅自对 施工图的任何部分进行修改 | 0.5 万元/次 |  |
| 2 | 4.3.3 | 违规分包或转包 | 2 万元/次 |  |
| 3 | 4.6.1 | 承包人在接到监理人要求人员进场的通知 5 天后仍未安排相关人员进 场，从第 6 天算起扣除承包人的违 约金 | 项目负责人（项目经理）、项目技术负责人（项目总工） 1 万元/ 人日；其他主要技术人员 0.5 万 元/人日 |  |
| 4 | 4.6.3（3 | 项目负责人（项目经理）、技术负 ）责人程师驻守现场不足 22 天/月， 处以不足天数的罚款。 | 2000 元/天 |  |
| 5 | 4.6.3（4 | 专职安全员驻守现场不足22 天/月 ） 处以不足天数的罚款。 | ， 2000 元/天 |  |
| 6 | 4.6.3（5） | 专职安全生产管理人员没有按每5000 万施工合同额配备一名（不足 5000 万至少配备一名）。 | 1000 元/人次 |  |
| 7 |  | 项目负责人（项目经理）或技术负责人程师无故缺席发包人指定的各种会议，包括监理人主持的重要会 议（如工地例会等）。 | 0.5 万元/次 |  |
| 8 | 4.6.6 | 不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的由此造成劳务人员上访或劳动纠纷 的。 | ， 1 万元/次 |  |
| 9 | 4.6.7 | 分项工程的施工员没在现场管理的 | 1000 元/次 |  |
| 10 | 4.6.7 | 重要工序（桩基、面层施工等）， 没有施工员在现场管理的 | 2000 元/次 |  |
| 11 | 4.6.7 | 超过 24 小时没有施工员在场而继 续施工的 | 5000 元/次 |  |
| 12 | 5.3.1、6.4 | 未经监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、工程设备、施工设备和临时设施运出施工场地或挪作 他用。 | 1 万元/台，同时处以 1000 元/ 天的罚款直至承包人纠正为止。 |  |
| 13 | 6.1.1 | 按施工进度计划须到位而未到位的主要设备，或擅自改变主要设备型 号。 | 1 万元/台，同时处以 1000 元/ 天的罚款直至承包人纠正为止。 |  |
| 14 | 6.3 | 承包人未按监理人要求增加或更换 施工设备 | 1 万元/台，同时处以 1000 元/ 天的罚款直至承包人纠正为止。 |  |
| 15 | 9.4.16 | 违反《佛山市扬尘污染防治条例》 《佛山市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》相关规定 | 、 处以 1 万～10 万的违约金 |  |
| 16 | 11.1.1 | 承包人未按期开工 | 参照工期延误的标准扣除违约金 |  |
| 17 | 11.5 | 承包人的工期延误 | 按照项目专用条款数据表第11.5 款规定的标准扣除 |  |
| 18 | 19.2.2（1 | 承包人未设立缺陷责任期内的留守 ） 项目部 | 按项目专用合同条款第 19.2.2（1）项规定扣除违约金 |  |
| 19 | 19.2.4 | 承包人未履行监理人的指令对缺陷 工程进行修补、修复或重建，发包人可自行修复或委托其他人修复 | 应由承包人承担修复和查验的费用，并按该项修复和查验费用的10％扣除承包人违约金。 |  |

项目专用合同条款附件 3

工程质量及文明施工处罚项目一览表（表一）

| 类别 | 序号 | 处 罚 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产 | 1 | 基坑开挖未有效围护的，桩孔施工后未加盖的，每处罚款 1,000 元。 |
|  | 2 | 电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的； 使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌， 每处罚款 1,000 元。 |
|  | 3 | 对于安全风险大的高空作业、梁板吊装，要求制订安全预案，违者每次罚款 2,000 元。 |
|  | 4 | 出现以下情况每次罚款 2,000 元： （1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程； （2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报； （3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位； （4）主要施工机械设备应悬挂操作规程； （5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的； （6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。 |
|  | 5 | 施工现场人员出现以下情况，每人/次罚款 500 元： （1）不戴安全帽； （2）高空作业不系安全带； （3）水上作业不穿救生衣； （4）赤脚或穿拖鞋； （5）爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、架桥机等特殊工种未持证上岗的。 |
| 文明施工 | 1 | 承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施， 违者每项罚款 5000 元。 |
|  | 2 | 承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、质量管理、安全生产等宣传牌，违者每项罚款 5000 元。 |
|  | 3 | 单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的,每处罚款 500 元。 |
|  | 4 | 施工现场管理人员不佩带工作证, 每人/次罚款 200 元：。 |
|  | 5 | 路基施工作业面、便道不及时洒水降尘的，每次罚款 3,000 元。 |
| 文明施工 | 6 | 施工过程中的泥浆及废弃物等，须在该项工程完工时即时清除干净，违者罚款 1,0000 元。 |
|  | 7 | 施工废料乱堆乱放的，每次罚款 3,000 元。 |
|  | 8 | 施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、沟渠和水库，严禁排入饮用水源，违者每次罚款 1,0000 元。 |
|  | 9 | 施工现场未采取有效措施，造成水源污染、空气污染等不良后果，引起群众抗议、投诉或有关行政主管部门处罚的，每次罚款 10，000 元。 |
|  | 10 | 弃土、弃渣占农田果园、堵塞水道以及造成水土流失的，每次罚款 5000 元。 |
|  | 11 | 水土保持防护措施不完善，造成水土流失，污染当地农田水利的，每次罚款 5000 元。 |
| 内业资料 | 1 | 开工前须结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，现场质量检查、质量验收资料按照划分进行归纳收集，违者每次罚款 2,000 元。 |
|  | 2 | 内业原始资料弄虚作假的，不及时填写的，填写不完整规范的，每次罚款 1,000 元。 |
|  | 3 | 内业原始资料和整理资料未按有关要求采用文件盒及时归档，每次罚款500 元。 |
|  | 4 | 分部工程完成时，须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳， 装订成册，违者每次罚款 2,000 元。 |

| 类别 | 序号 | 处 罚 项 目 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次罚款 5,000 元。 |
| 其他 | 1 | 不按照有关规定进行技术交底就进行施工作业的，每次罚款 2,000 元。 |
|  | 2 | 上一道工序未经监理人签认就进行下一道工序施工的，每次罚款 5,000 元。 |
|  | 3 | 要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚 1000 元。 |
|  | 4 | 水泥、钢筋、钢筋笼等存放不满足要求的，每次罚款 2,000 元。 |
|  | 5 | 所有桩标须加固保护，树立易于识别的标志，违者每处罚款 2,000 元。 |
|  | 6 | 实验及检测仪器未标定或标定不合格仍使用的，每次罚款 2,000 元。 |
|  | 7 | 检验项目、方法、频率，没有按设计或规范要求执行；原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筋焊接，土的重击实试验）不及时，频率未达到规定要求，每次罚款 2,000 元。 |
|  | 8 | 未经检验合格的材料（原材料、锚具等）用于施工的，每次罚款 5,000 元。 |

材料管理违约处罚一览表（表二）

| 类 别 | 序 号 | 处罚项目 | 罚 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划与管理 | 1 | 不按施工进度计划及时做好材料计划或计划混乱，未 能符合现场施工进度需求。 | 每次处罚 1000 元 |
|  | 2 | 报告库存量与实际不符，或库存量与进度计划明显不 符，影响施工进度。 | 每次处罚 1000 元 |
|  | 3 | 擅自采购并使用合同范围外规定不符合设计技术要求 的材料。 | 按查获材料价格 2 倍处 罚 |
|  | 4 | 没有建立材料台帐或材料台帐不健全的，收料、使用 领料流水帐不明细 | 每次处罚 1000 元 |
|  | 5 | 没有项目部授权和发包人认可的材料管理员。 | 每次处罚 2000 元 |
|  | 6 | 弄虚作假使用不合格材料。 | 按查获材料价格 2 倍处 罚，所在工程返工。 |
|  | 7 | 违反发包人材料管理规定程序，材料员不作为。 | 每次处罚 1000 元，撤换 材料员 |
| 质量与检验 | 8 | 对材料的数量和重量抽检频率不达标或记录不全。 | 每次处罚 1000 元 |
|  | 9 | 材料送检和自检频率未达到规定要求。 | 每次处罚 2000 元 |
|  | 10 | 未经检验合格的材料用于施工。 | 每次处罚 10000 元 |
|  | 11 | 材料检验台帐不健全，归档资料不完善。 | 每次处罚 1000 元 |
| 保存保管 | 12 | 材料堆放场地不规范、达不到安全标准 | 整改，2000 元/处·项 |
|  | 13 | 材料管理不善，失窃影响正常施工进度 | 处罚 1000 元/天 |
|  | 14 | 易燃易爆品存储违规，达不到安全标准 | 整 改 ， 同 时 处 罚 3000~5000 元/项 |
|  | 15 | 仓库规模不足，造成材料腐蚀、变质，影响施工质量。 | 处罚 3000 元/处 |
|  | 16 | 未按材料堆放要求进行堆放、覆盖、入库。 | 按要求存放，同时处罚 2000 元/次 |
|  | 17 | 受潮或受热易变质的材料没有做好防护。 | 每次处罚 2000 元 |
|  | 18 | 不同材料没有分开存放，标识不清。 | 每次处罚 1000 元 |
|  | 19 | 安全消防措施不到位，仓库标识不齐全，物资分类标 牌不清或没有。 | 处罚 1000-2000 元 |

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

（以下简称“发包人”）已接受    	（以下简称“承包人”）对该项目 	      施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 工程内容：本工程为新建道路，本工程主要建设规模为:路线全长0.417km，其中路面设计长度为0.417m，路面宽7.0m，全线设平面交1处，沿线设置交通工程及沿线设施、排水工程等。具体工程内容详见工程量清单和施工图纸。

- 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标/成交通知书；

（3）投标函及投标函附录（如有）；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已审定的预算书；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

- 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	    元（¥ 	     ）。

- 承包人项目负责人（项目经理）： 	       。

- 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。

- 承包方式：本工程以固定综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等。结算时按实际完成的合格工程内容及工程量进行计算。

- 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

  - 工程进度付款

1）承包人进场后一个月内，支付合同价款的10%；

2）由承包人申请，经监理单位、发包人出具核实意见，证明工程量达到 50%以上的，自提供证明之日起一个月内，支付合同价的30%；

3）工程竣工验收合格，财政送审结算资料，街道确认结算价半年内，支付合同价的30%；

4）财政送审结算资料，街道办确认结算价二年内，按照最终结算价不计利息支付余款。

5）在不违反合同规定的结算办法前提下，本项目以经荷城街道财政办公室审核的结算价为工程最终结算价。

6）上述款项均不计算利息。承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向发包人提供税款缴纳凭证及增值税发票。

- 承包人应按照监理人指示开工，工期为30个日历天。

- 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

- 本合同一式 	 份，合同双方各执 	  份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：	（盖单位章）                   承包人： 	      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）   法定代表人或其委托代理人： 	  （签字）

电话：                                电话：

地址：                                传真：

年   	月 	  日                       地址：

开户银行：

账号：

年   	月   	日

附件二：廉政合同

###### 廉 政 合 同

发包人：（全称）佛山市高明区荷城街道市政服务中心

承包人：（全称）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，荷城街道Y586良石线改线工程的项目法人 佛山市高明区荷城街道市政服务中心	（以下简称“发包人”）与该项目   		（以下简称“承包人”）， 特订立如下合同。

- 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

- 严格执行      	（项目名称） 	    合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人的义务

- 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

  - 发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  - 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  - 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

  - 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

  - 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 承包人的义务

- 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

- 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为 	（项目名称） 	合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 本合同正本二份、副本 	份，合同双方各执正本一份，副本 	份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：	（盖单位章）                    承包人： 	      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）    法定代表人或其委托代理人： 	  （签字）

电话：                                  电话：

地址：                              传真：

年   	月 	  日                     地址：

开户银行：

账号：

年   	月   	日

附件三：安全生产合同

###### 安全生产合同

为在 	合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 	   (以下简称“发包人”)与承包人     (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全

要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产

管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

- 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》、《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》（粤交基[2015]500 号）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度， 配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》（粤交基[2015]500 号）等文件的相关规定使用和管理。

- 承包人应对其人员进行培训，对施工设备等的布置应保证安全，符合相应安全生产操作规程，应保证施工方案可行合理，安全保证措施得当。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：	（盖单位章）                    承包人： 	      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）    法定代表人或其委托代理人： 	  （签字）

电话：                                  电话：

地址：                                  传真：

年   	月 	  日                         地址：

开户银行：

账号：

年   	月   	日

- 第五章  用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目的工程进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

| 工程内容 | 标的所属行业 | 完工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷城街道Y586良石线改线工程 | 建筑业 | 自发出开工令起30个日历天 | 人民币2009081元 |

- 项目概况：

（一）建设地点

建设地点：荷城街道Y586良石线改线工程起于与佛山中车四方轨道车辆有限公司出入口的交叉路口，柱号为K0+000，路线先由东往西后由东南往西北延伸，终于石演村大道，终点柱号为K0+417.408，路线全长约0.417km。

（二）建设内容及规模

本工程为新建道路，本工程主要建设规模为:路线全长0.417km，其中路面设计长度为0.417m，路面宽7.0m，全线设平面交1处，沿线设置交通工程及沿线设施、排水工程等。具体工程内容详见工程量清单和施工图纸。

- 采购项目商务要求

（一）对响应供应商拟派项目负责人的要求

1、响应供应商拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。响应供应商拟派项目负责人如有参与其他工程磋商（或谈判或投标）的情况，必须在响应文件中说明。响应供应商应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的磋商（或谈判或投标）竞争，如磋商项目负责人在两个及以上工程项目均成交（或中标）的，只能按照不同工程项目成交通知书（或中标通知书）发出的时间先后，担任本企业最先成交（或中标）项目的项目负责人。后确定该企业为成交供应商（或中标人）的工程项目的招标人将取消其成交资格（或中标资格）。响应供应商隐瞒成交项目（或中标项目）获取成交（或中标）的，按弄虚作假骗取成交（或中标）查处。

（二）质保期要求

1、缺陷责任期（质保期）的具体期限：本工程的缺陷责任期为自工程通过竣工验收之日起24个月。

2、关于质量保证金的补充约定：结算总价3%作为项目质量保证金，通过竣工验收后一个月内一次性返还（不计利息）。

3、双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。

（三）付款周期

1）成交人进场后一个月内，支付合同价款的10%；

2）由成交人申请，经监理单位、采购人出具核实意见，证明工程量达到 50%以上的，自提供证明之日起一个月内，支付合同价的30%；

3）工程竣工验收合格，财政送审结算资料，街道确认结算价半年内，支付合同价的 30%；

4）财政送审结算资料，街道办确认结算价二年内，按照最终结算价不计利息支付余款。

5）在不违反合同规定的结算办法前提下，本项目以经荷城街道财政办公室审核的结算价为工程最终结算价。

6）上述款项均不计算利息。成交人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向采购人提供税款缴纳凭证及增值税发票。

（四）完工期

自发出开工令起30个日历天。

（五）磋商报价要求

（1）报价要求：本项目最高限价为2009081元【其中①建筑安装工程费为1919750元，②招标代理费为16438，③工程保险费为7679元，④基本预备费为65214元。】【包括招标代理费为16438，基本预备费为65214元，安全生产费为27413.00元，为固定金额，不列入磋商竞争范围，并计入合同签约价中】。

（2）本项目采用固定综合单价包干形式承包，响应供应商的投标报价不得超过本项目最高限价。

（3）承包方式：本项目以固定综合单价方式承包【按照综合单价，工程量按实结算】，包工包料、包材料运输、装卸、包工程质量、工期、安全、包工程保险、包检测，包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。

（4）工程质量要求：符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准。

（5）安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，须达到合格或以上标准。

（六）其他要求

详见施工合同。

三、技术部分(工程量清单)

| 工程量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: 荷城街道Y586良石线改线工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | 备 注 |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| 101 | 临时工程 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| GD10104 | 其他临时工程 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| GD1010401 | 临时供电及电信设施 | 总额 | 1.000 |  |  |  |  |
| GD1010403 | 施工期间安全维护费（已考虑摊销） | 项 | 1.000 |  |  |  |  |
| GD1010404 | 双柱式交通标志（施工告示牌） | 个 | 3.000 |  |  |  |  |
| GD101040401 | □1800×1080×3mm双柱式交通标志 | 个 | 3.000 |  |  |  |  |
| 102 | 路基工程 | km | 0.417 |  |  |  |  |
| GD10201 | 场地清理 | km | 0.417 |  |  |  |  |
| LJ0101 | 清理与掘除 | km | 0.417 |  |  |  |  |
| LJ010101 | 清除表土 | m3 | 45.000 |  |  |  |  |
| LJ010102 | 伐树、挖根 | m2 | 1380.000 |  |  |  |  |
| GD10202 | 路基挖方 | m3 | 6897.000 |  |  |  |  |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 6802.000 |  |  |  |  |
| GDLJ020101 | 利用土方开挖运 | m3 | 6803.000 |  |  |  |  |
| GDLJ020102 | 弃土方开挖运 | m3 | 2238.000 |  |  |  |  |
| GDLJ0203 | 挖非适用材料 | m3 | 95.000 |  |  |  |  |
| GD10203 | 路基填方 | m3 | 4565.000 |  |  |  |  |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 4565.000 |  |  |  |  |
| GD10205 | 特殊路基处理 | km | 0.355 |  |  |  |  |
| GD1020501 | 软土地区路基处理 | km | 0.175 |  |  |  |  |
| GD102050101 | 清除换填处理 | m2 | 1668.000 |  |  |  |  |
| GLJ050116 | 挖填材料 | m3 | 3336.000 |  |  |  |  |
| GD1020503 | 其他处理 | km | 0.180 |  |  |  |  |
| GDLJ050301 | 填挖交界路段处理 | km | 0.180 |  |  |  |  |
| GD10207 | 路基防护与加固工程 | km | 0.380 |  |  |  |  |
| GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | km | 0.380 |  |  |  |  |
| GLJ0701 | 坡面植物防护 | m2 | 2220.000 |  |  |  |  |
| GD10206 | 排水工程 | km | 0.659 |  |  |  |  |
| LJ0601 | 边沟 | m | 659.000 |  |  |  |  |
| LJ060102 | 浆砌混凝土预制块边沟 | m | 659.000 |  |  |  |  |
| 103 | 路面工程 | km | 0.417 |  |  |  |  |
| GD10302 | 水泥混凝土路面 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM03 | 路面基层 | m2 | 3446.400 |  |  |  |  |
| GDLM0302 | 水泥稳定类基层 | m2 | 3446.400 |  |  |  |  |
| GDLM030201 | 20cm厚3.5Mpa水泥稳定碎石基层 | m2 | 3446.400 |  |  |  |  |
| GDLM04 | 透层、黏层、封层 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM0403 | 封层 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM040301 | 沥青表处封层 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM05 | 路面面层 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM0502 | 水泥混凝土面层 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM050201 | 水泥混凝土 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM05020101 | 23cm厚4.0Mpa水泥混凝土面层 | m2 | 3196.000 |  |  |  |  |
| GDLM050202 | 钢筋 | t | 0.546 |  |  |  |  |
| GDLM05020201 | 预埋筋 | kg | 3596.100 |  |  |  |  |
| GDLM05020202 | 植筋 | 根 | 199.000 |  |  |  |  |
| GD10305 | 路面排水 | km | 0.417 |  |  |  |  |
| GDLM0705 | 集水井 | m个 | 2.000 |  |  |  |  |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.417 |  |  |  |  |
| 10401 | 涵洞工程 | m | 31.900 |  |  |  |  |
| GD1040101 | 管涵 | m | 31.900 |  |  |  |  |
| HD01 | 管涵 | m | 31.900 |  |  |  |  |
| HD0101 | K0+015圆管涵 | m | 8.900 |  |  |  |  |
| HD0102 | K0+412圆管涵 | m | 23.000 |  |  |  |  |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| GD1070101 | 主线安全设施 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| JA01 | 护栏 | m | 168.000 |  |  |  |  |
| JA0105 | 钢护栏 | m | 168.000 |  |  |  |  |
| JA010501 | 波形钢板护栏 | m | 168.000 |  |  |  |  |
| JA01050101 | Gr-B-2E | m | 168.000 |  |  |  |  |
| JA03 | 标志牌 | 块 | 6.000 |  |  |  |  |
| JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 6.000 |  |  |  |  |
| JA030101 | 单柱式铝合金标志牌 | 块 | 6.000 |  |  |  |  |
| JA03010101 | ○600×3mm | 个 | 3.000 |  |  |  |  |
| JA03010102 | △700x3mm | 个 | 2.000 |  |  |  |  |
| JA03010103 | △700x3+△700x3mm | 个 | 1.000 |  |  |  |  |
| JA04 | 标线 | m2 | 187.700 |  |  |  |  |
| JA0401 | 路面标线 | m2 | 187.700 |  |  |  |  |
| JA040101 | 热熔标线 | m2 | 187.700 |  |  |  |  |
| JA06 | 轮廓标 | 个 | 11.000 |  |  |  |  |
| JA0603 | 栏式轮廓标 | 个 | 11.000 |  |  |  |  |
| JA10 | 道口标柱 | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
| 110 | 专项费用 | 元 |  |  |  |  |  |
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 11002 | 安全生产费 | 元 |  | 27413 |  |  |  |
| 2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| GD3030401 | 招标代理费 |  |  | 16438 |  |  |  |
| 308 | 工程保险费 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| 4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |
| 401 | 基本预备费 | 公路公里 | 0.417 | 65214 |  |  |  |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 0.417 |  |  |  |  |

第六章  资格、符合性评审和评审标准

- 资格、符合性评审

项目名称：荷城街道Y586良石线改线工程

项目编号：440608-2021-04088

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 磋商函已提交并符合磋商文件要求的； |
|  | 响应供应商按磋商文件要求缴纳磋商保证金的； |
|  | 按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 报价未超过本项目最高限价的； |
|  | 报价有效： （1）除文件约定的情形外，原则上下一轮报价未超过前一轮报价； （2）如有报价修正,响应供应商按规定要求书面确认的； （3）如磋商小组要求响应供应商提供报价合理性说明，响应供应商能证明其报价合理性的。 |
|  | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

- 评审标准

- 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

- 持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评分要求提供的证明资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各响应供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

- 评审内容中如有要求提交“原件”的应独立封装，并内附“资料原件提交清单”，与响应文件同时递交，以便评审委员会核对。评标结束当日退回，如未提供原件的，该项评分为0分。

- 评分范围中A级指综合对比水平最优为最高评价级别，以此类推，评价属于同一档的可并列得分。各级泛指定义见下表。

| - 评分级别 | - 泛指定义 |
| --- | --- |
| - A级 | - 优于磋商文件要求/响应程度同比水平最优/完整/详细/准确/高/程度深等。 |
| - B级 | - 基本满足磋商文件要求/响应程度同比水平相对较好/一般等。 |
| - C级 | 不能完全满足磋商文件要求/响应程度同比水平较差/尚可/不够完善/把握程度较低等。 |
| - D级 | 不能满足磋商文件要求/响应程度同比水平最低/不完善/不详细/不准确等。 |
| - ... | 如此类推 |

- 技术部分评分表

（50分）

| 序号 | 评审项目及分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 整体施工方案（10分） | 【A】能很好结合建设单位场所特点施工条件，施工方案很完整、非常科学合理，内容很详细、切实可行，可靠性很好，得10分。 【B】能很好结合建设单位场所特点施工条件，施工方案完整性较好、较科学合理，内容较详细、可行，可靠性较好，得7分。 【C】施工方案完整，内容详细、切实可行，可靠性一般，得5分。 【D】施工方案不完整，内容简单，可靠性差，得2分。 |
|  | 施工进度计划和工期保证措施（15分） | 【A】能很好结合建设单位场所特点施工条件，项目实施时间节点安排非常科学合理，计划性可操作性强，工期保证措施得力、更优越，得15分。 【B】能较好结合建设单位场所特点施工条件，项目实施时间节点安排比较科学合理，计划性较好，工期保证措施较好，得11分。 【C】项目实施时间节点安排科学合理，计划性一般，工期保证措施一般，得7分。 【D】项目实施时间节点安排一般，计划性较差，工期保证措施差，得4分。 |
|  | 安全保证措施（15分） | 【A】安全管理制度及办法很具体、可操作强，安全组织技术措施很具体、更优越，得15分。 【B】安全管理制度及办法较好、可操作较好，安全组织技术措施较具体，得11分。 【C】安全管理制度及办法一般、可操作一般，安全组织技术措施一般，得7分。 【D】安全管理制度及办法差、可操作差，安全组织技术措施差，得4分。 |
|  | 质量保证措施（应急响应时间、质保期） （10分） | 【A】质量保证措施很具体、可操作强，保质保修服务承诺很具体、更优越，得10分。 【B】质量保证措施较好、可操作较好，保质保修服务承诺较好，得7分。 【C】质量保证措施一般、可操作一般，保质保修服务承诺一般，得5分。 【D】质量保证措施差、可操作差，保质保修服务承诺差，得2分。 |

商务部分评分表

（30分）

| 序号 | 评审项目及分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理体系（9分） | 供应商具备以下有效期内的管理体系认证证书： 1、具有质量管理体系认证证书的； 2、具有环境管理体系认证证书的； 3、具有职业健康安全管理体系认证证书的； 注：上述证书需提供每提供一个可得3分，最高可得9分。需提供全国认证认可信息公共服务平台上查询到在有效期的官网截图，不提供不得分。 |
|  | 同类项目业绩 （6分） | 2018年1月1日至磋商截止时间止（以签订合同日期为准），供应商曾承接同类项目业绩的，每提供一项业绩可得 2 分，本项最高可得6 分。 注：须提供合同（关键页）复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  | 项目团队（除项目负责人、项目技术负责人及安全员外）（10分） | 1、造价人员：具有交通运输部颁发甲级公路工程造价师证书的，得2分。 2、试验人员：具有公路水运工程试验检测师证书的，得2分。 3、测量人员：具有建设或交通行政主管部门颁发或认可的岗位证或培训考核合格证且具有测量相关专业中级或以上职称的，得1分；同时具有公路工程专业二级或以上注册建造师执业资格证书的，加1分。 4、施工人员：具有交通运输部颁发的公路施工现场管理人员（施工员）证书的每提供一个得2分，最高4分。。 注：上述人员不重复得分，须提供①上述人员相关证书的复印件；②扣除公告发布当月往前推6个月供应商本单位为上述人员购买社保的证明材料复印件。以上资料均须加盖供应商公章。 |
|  | 项目技术负责人情况（2分） | 项目技术负责人具有公路工程专业二级或以上注册建造师执业资格证书的得2分。 注：供应商须提供①以上人员相关证书复印件或打印件；②扣除公告发布当月往前推6个月供应商本单位为上述人员购买社保的证明材料复印件。以上资料均须加盖供应商公章。 |
|  | 企业资质（3分） | 供应商具备在有效期内的交通运输企业安全生产标准化建设等级证明二级或以上的，得3分。 注：提供相关证书复印件加盖供应商公章。 |

价 格 评 分 表

（20分）

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性、符合性审查）且最后报价（指修正后报价，下同）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100

- 评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对小型和微型企业的报价给予相应扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。响应供应商对相关声明的真实性负责。

- 节能产品、环境标志产品价格扣除

  - 投标产品(针对非政府强制采购产品)中具有节能产品的，对节能产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供处于有效期内的节能产品认证证书）。

  - 投标产品具有环境标志产品的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供处于有效期内的环境标志产品认证证书）。

附：价格扣除指引表

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业的报价扣除 6 % | 评标价格＝总投标报价×(1- 6 %) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业的报价扣除 6 % （不再享受联合体的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额 扣除 2 % | 评标价格＝总投标报价×(1- 2 %) |
| 4 | 投标产品具有节能产品 | 节能产品的价格 扣除 2 % | 评标价格＝（总投标报价—节能产品价格）+节能产品价格×(1- 2 %) |
| 5 | 投标产品具有环境标志 产品 | 环境标志产品的价格 扣除 2 % | 评标价格＝（总投标报价—环境标志产品价格）+环境标志产品价格×(1- 2 %) |
| 注：1、不允许联合体参与投标的项目，以上第2项、第3项情形不适用； 2、小型和微型企业产品包括货物、承担的工程或者服务。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。供应商属于小微型企业同时提供节能或环境标志产品的，只享受一次价格扣除，按较高的扣除比例计算。 4、供应商的成交价为扣除前的投标报价。 |  |  |  |

第七章  响应文件格式

## 包装封面参考

响 应 文 件 口 报价信封 口 正本 口 副本 项目编号：440608-2021-04088 项目名称：荷城街道Y586良石线改线工程 响应供应商名称： 响应供应商地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

响应文件目录表

项目名称：荷城街道Y586良石线改线工程

项目编号： 440608-2021-04088

供应商名称：

（一）资格、符合性条款自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自检结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格、 符合性检查 | 合格响应供应商资格要求 | 在中华人民共和国境内注册的单位提供营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书，如自然人投标提供身份证明。供应商若为分公司，须同时出具总公司的营业执照以及总公司的投标授权书。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 提供2020年度财务状况报告或银行出具的资信证明 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 提供2021年任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如依法免税的，提供相应证明材料） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 提供2021年任意1个月依法缴纳社保的相关材料（如依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应供应商资格声明函） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应供应商资格声明函） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件（提供响应供应商资格声明函） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（提供响应供应商资格声明函） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的投标（提供响应供应商资格声明函）。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果（信用信息以代理机构于投标截止当天现场查询结果为准。如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 具有公路工程施工总承包三级或以上资质 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 具有有效的《安全生产许可证》 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 供应商应有良好信誉，未被广东省交通运输厅、佛山市交通运输局公布的最新年度的信用等级结果进行认定信用等级评为D级的企业；初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，且在最新一年度的全国综合评价结果中未被评为D级。【以采购代理机构查询广东省交通运输厅、佛山市交通运输局公布的最新年度的信用等级结果为准】 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 供应商应成功申请进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且供应商名称、资质与该名录中的相应企业名称和资质一致。【磋商小组将于递交磋商文件截止当天按照交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”网站（http://glxy.mot.gov.cn/）中“全国公路工程施工资质企业名录”（以下简称“名录”）进行审核。对于未列入“名录” 或供应商名称和资质信息与“名录”查询结果不符的，将不能通过资格符合性审查。】 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 供应商对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于响应供应商本单位的公路工程专业二级（或以上）注册建造师资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。需提供供应商近半年（扣除发布磋商公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明原件或复印件并加盖单位公章；或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件并加盖单位公章为准。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 供应商对拟派安全员的资格要求：拟派安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。且为响应供应商在职人员。需提供供应商近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明原件或复印件并加盖单位公章；或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件并加盖单位公章为准。专职安全人员和项目负责人不得为同一人。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 磋商函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 保证金 （保证金缴纳凭证） | 人民币38000.00元整（按《磋商资料表》的要求，银行信息正确，转帐、汇款底单复印件放于报价信封、响应文件正、副本中） | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 法定代表人证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 (正本放原件、副本放复印件) | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 (正本放原件、副本放复印件) | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 响应文件签署、盖章 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章 | □符合 □不符合 | / |
|  | 投标报价 | - 报价未超过本项目最高限价； - 对本项目进行整体投标； - 报价方案唯一确定，无附加条件的报价。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 其它 | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效投标条款的 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |

说明：以上材料将作为响应供应商资格、符合性审查的重要内容，响应供应商应按照其内容要求在响应文件中对应如实提供，对任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

（二）评审项目自查表

| 文件类型 | 序号 | 评 审 内 容 | 分值 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原始分 | 自查分 |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
| 商务部分 |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第( )页 |  |

（注：请响应供应商比照第六章评审标准内容逐项填写）

第一部分 资格符合性审查资料

## 1. 磋 商 函

致：佛山市粤创招标代理有限公司

我方确认收到贵方             （项目名称）         采购货物及相关服务的磋商文件（项目编号：440608-2021-04088），   (响应供应商名称、地址)  作为响应供应商已正式授权   (响应供应商授权代表全名、职务)  为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标代理机构发布磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。如果我们的磋商被接受，则直至合同生效时止，本磋商始终有效。本磋商始终有效并不撤回已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于招标人和招标代理机构。

- 所有有关本次磋商的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注：本磋商函内容不得擅自删改。

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职务：

响应供应商名称（加盖公章）:

电话：

传真：

邮编：

日期：     年    月    日

## 2. 响应供应商资格声明函

佛山市粤创招标代理有限公司：

关于贵公司　　　　年　　月　　日发布  （项目名称）  （项目编号：440608-2021-04088）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

1、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他响应供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本次招标采购活动中，本公司保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料 的真实性和正确性承担法律责任，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职务：

响应供应商名称（加盖公章）:

电话：

传真：

邮编：

日期：     年    月    日

3. 守法经营声明书

佛山市粤创招标代理有限公司：

我方诚意参与项目名称                  （项目编号：                  ）投标，并特此声明在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应供应商名称：           （全称）                 （加盖公章）

地址：

电话：                        传真：

电子邮件：

法定代表人/负责人（或授权代理人）：

声明日期：     年    月    日

4. 资格证明材料

（一）营业执照复印件

注：如有信息变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

（二）财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件

提示：

1）如响应供应商为新注册成立，则提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

2）资信证明书内容应能够清晰准确反映供应商最近 6 个月内（从本项目采购公告发布之日起，往前倒推计算）的商业信誉情况和满足采购文件有关要求，且其符合性及有效性将以审查结果为准。如成立时间不足 6 个月的，按其开户时间提供。

3） 资信证明的落款单位名称必须与开户银行名称一致，如不一致的，应提供银行证明，银行无法开具证明的提供其他证明材料，有效性由招标人审核。

4）资信证明书格式有抬头的，可以写本项目的招标人或代理机构单位全称。

（三）依法缴纳税收的相关材料复印件

（四）依法缴纳社保的相关材料复印件

（五）其他资格证明材料(如有)

5. 信用信息的查询结果截图

说明：

- 如供应商自查信用，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图形式留存，与其他会议文件一并保存。

- 采购人或代理机构将在资格审查时对供应商的信用信息进行审查、验证，如查询发现存在资格要求禁止的情形，将导致投标无效，信用信息以投标截止当天现场查询为准。

## 6. 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址）  的  （响应供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就  （项目名称）   （项目编号：440608-2021-04088）的磋商活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：     年   月   日

被授权人（响应供应商授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 7. 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

第二部分 技术商务文件

## 1. 报 价 表

（首次报价）

响应供应商名称：                               项目编号： 440608-2021-04088

| 工程内容 | 磋商总报价（人民币 元） | 完工期 |
| --- | --- | --- |
| 荷城街道Y586良石线改线工程 | 小写：RMB 大写： | 自发出开工令起30个日历天 |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

备注：

- 磋商报价要求具体见第二章“磋商资料表”要求。

- 磋商总报价为分项各小计之和。

- 中文大写金额数字请填写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

附：报价明细表

（首次报价）

根据《用户需求书》中工程量清单和相关公路工程计价规范自行编写。

## 4. 施 工 方 案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- .整体施工方案；

- .施工进度计划和工期保证措施；

- .安全保证措施；

- .质量保证措施（应急响应时间、质保期）；

- .响应供应商认为对磋商有利的其他资料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 5. 响应供应商基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

- 响应供应商获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 6.2018年1月1日至今同类项目业绩一览表

响应供应商名称：                            项目编号：440608-2021-04088

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

备注：请根据评审表要求提供证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 7. 项目团队成员一览表

响应供应商名称：                                项目编号：440608-2021-04088

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请根据评审表内容提供证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 8. 1用户需求响应一览表

说明：响应供应商必须对应磋商文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

响应供应商名称：                              项目编号： 440608-2021-04088

| 序号 | 原条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 8. 2合同条款响应一览表

响应供应商名称：                                 项目编号：440608-2021-04088

| 序号 | 合同条款 | 响应供应商响应描述 （正偏离/完全响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
|  | 同意接受合同格式范本所列述的各项条款 |  |  |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 9.政策适用性说明（如有）

9.1中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称）   ，属于            行业；承建企业为（企业名称）      ，从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称）   ，属于           行业；承建企业为（企业名称）      ，从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（单位盖公章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

9.3 监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖供应商公章。

9.4 节能产品认证证书

9.5 环境标志产品认证证书

## 10. 招标代理服务费承诺书

佛山市粤创招标代理有限公司:

本公司      (响应供应商名称)      在参加在贵公司举行的        （项目名称）      (项目编号：440608-2021-04088)的招标中如获成交，我公司保证按照磋商文件规定缴纳"招标代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意佛山市粤创招标代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部磋商保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

响应供应商名称(盖公章):

响应供应商地址:

电话:

传真:

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

11. 开票资料说明

佛山市粤创招标代理有限公司:

本公司       (响应供应商名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号： 440608-2021-04088)的招标。项目识别号：YCZB21LJ105。

1、我司如获中标，招标代理服务费开票类型：□增值税普通发票 □增值税专用发票

（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项）。

2、我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |

注：

1、如需开具增值税专用发票，应附上国税网站一般纳税人查询结果截图。

2、开标当日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

提供国税网站一般纳税人查询结果截图

（需开具增值税专用发票适用）

12. 退回磋商保证金格式

| 荷城街道公共资源交易所投标保证金退回申请表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |
| 项 目 编 号 |  |  |
| 投标（收款）单位 |  |  |
| 银行账号 （原提交投标保证金账号） |  |  |
| 开 户 银 行 全 称 |  |  |
| 退付金额(元) | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 经办人： | 投标单位（公章） |  |
| 联 系 人 |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |
| 申 请 日 期 （递交此表的当天） |  |  |
| 注：以上一式两份，一份交招标代理，一份交荷城公共资源交易所财务，内容须由投标人如实填写，于开标结果公告后递交荷城公共资源交易所财务工作人员。 |  |  |